ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                          

Số: 1061/QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày 09 tháng 5 năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng

công trình: Đường vào khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn



## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-CTUB ngày 06/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 132/TTr-SKH&ĐT ngày 25/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường vào khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn

2. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 499/HD-SXD ngày 10/11/2005 của Sở Xây dựng về lập dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng.

- Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Thông tư số 105/2005/TT-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính.

- Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô theo Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh.

3.Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung:

Tổng số:	                            56.071.114.000 đ

(Năm mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm mười bốn ngàn đồng)

Trong đó: 	- Xây dựng:	  34.901.644.000 đ

- KTCB khác:	    3.087.977.000 đ

- Dự phòng chi:	   3.798.962.000 đ

- Đền bù, GPMB:	 14.282.531.000 đ

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 1734/QĐ-CTUB ngày 06/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời thường xuyên phản ánh tình hình đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2909/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà