ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                          

Số: 1063/QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 09 tháng 5 năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng

công trình: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 24/4/2006 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 141/TTr-SKH&ĐT ngày 28/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn

3. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Môi trường Đô thị Quy Nhơn

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC).

5. Chủ nhiệm lập dự án: Lương An Hưng

6. Mục tiêu điều chỉnh dự án:

- Giảm một số hạng mục công việc do nằm trong Dự án Vệ sinh môi trường Quy Nhơn đã chuẩn bị xây dựng.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án nhằm đảm bảo thời gian Hợp đồng thương mại đã ký kết với đối tác nước ngoài.

7. Địa điểm xây dựng: Bãi rác Long Mỹ (thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn).

8. Diện tích sử dụng đất: 6,6 ha

9. Nội dung và quy mô điều chỉnh xây dựng:

9.1 Nội dung:

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải gồm:

- Công suất xử lý: 93.500 tấn rác/năm, tương đương 250 tấn rác/ngày;

- Công suất đạt: 30.616 tấn phân/năm, tương đương 84 tấn phân/ngày.

9.2 Quy mô điều chỉnh xây dựng:

* Giai đoạn 1:

a) Một số hạng mục xây dựng giảm vì đã có trong danh mục đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn do Ngân hàng Thế giới (WB) đầu tư như: Trạm cân, khu xử lý nước rỉ thải, ga ra, nhà xưởng, nhà hành chính.

b) Điều chỉnh một số giải pháp kỹ thuật các hạng mục xây dựng:

- San nền: Giảm cao trình phần đất đắp tại khu ủ chín từ cao trình 10.5m xuống còn 9.5m do địa hình không bị ngập nước diện tích 6,6 ha.

- Sân ủ lên men: Giữ nguyên diện tích đã được phê duyệt, xây dựng lớp bê tông xi măng dày 20cm thay cho lớp đất sét và lớp vải địa kỹ thuật, diện tích 8.500m2.

- Sân ủ chín: Trước mắt sử dụng nền đất đắp tự nhiên, diện tích 11.800m2.

- Đường nội bộ: Đường bao quanh khu ủ chín và khu ủ lên men từ kết cấu đá dăm thay bằng kết cấu bê tông xi măng M200 dày 20cm. Các đường còn lại bằng kết cấu đá dăm dày 25cm.

- Nâng cấp trạm biến áp từ 100 KVA lên 180 KVA.

c) Các hạng mục khác bao gồm:

- Nhà phân loại, diện tích 735m2

- Nhà sàn đóng bao và kho thành phẩm, diện tích 937m2

- Nhà vệ sinh, diện tích 20m2

- Nhà tắm và thay quần áo cho công nhân, diện tích 54m2

- Bãi phân loại, diện tích 580m2

- Tường rào, cổng ngõ chiều dài 750m

- Hệ thống cấp nước công suất 20 m3/ngày

- Hệ thống thoát nước bằng kết cấu xây đá chẻ vữa xi măng, chiều dài 1.430m

* Giai đoạn 2:

- Bãi ủ lên men: Xây dựng mái che kết cấu khung thép tiền chế

- Bãi ủ chín: Xây dựng lớp bê tông xi măng M200 dày 20cm.

10. Loại, cấp công trình: Công trình: Nhóm B, loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình: cấp III.

11. Thiết bị công nghệ:

- Dây chuyền phân loại

- Thiết bị đảo trộn

- Dây chuyền sàng

- Thiết bị vận chuyển

- Thiết bị tiêu chuẩn khác mua trong nước.

12. Tổng mức đầu tư: Tổng số:	       50.498.496.000 đồng

(Năm mươi tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn đồng)

Trong đó: - Xây dựng: 	           6.029.749.000 đồng

- Thiết bị:              	42.717.880.000 đồng

- KTCB khác:          	1.019.925.000 đồng

- Dự phòng chi:         	  488.842.000 đồng

- Đền bù, GPMB:      	242.100.000 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư:

- Vay ưu đãi bù lãi suất của Chính phủ Vương quốc Bỉ:  	2.046.060 EURO

+ Ngân sách Trung ương cấp phát 80%:                           	1.636.848 EURO

+ Ngân sách Trung ương cho Tỉnh vay lại 20%:                	  409.212 EURO

-Vốn đối ứng:                                                            	    8.525.168.000 đồng

14. Tiến độ thực hiện: 18 tháng

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

16. Tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời thường xuyên phản ánh tình hình đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1254/QĐ-CTUB ngày 24/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà