UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                     

Số : 108/2001/QĐ - UB                       Quy Nhơn, ngày 01  tháng  11  năm 2001

# QUYẾT ĐỊNH

## V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTPT năm 2001



### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 03/2001/QĐ-UB ngày 03/01/2000 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2001;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1137/TT-KH ngày 23/10/2001,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTPT năm 2001 các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và các ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện.

Điều 3: Quyết định này bổ sung Quyết định số 03/2001/QĐ-UB ngày 03/01/2001 và Quyết định số 456/QĐ-UB ngày 26/2/2001 của UBND tỉnh;

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

#### CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2001

(Kèm theo quyết định số 108/2001/QĐ-UB ngày 01/11/2001 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Danh mục công trình | Kế hoạch đã giao | Tăng + giảm - | Kế hoạch sau khi điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Vốn đầu tư tập trung |  |  |  |  |
|  | Công trình giảm vốn |  | -3 280 |  |  |
| 1 | Chi cục bảo vệ thực vật | 1 000 | -300 | 700 |  |
| 2 | Hồ Hóc Quảng | 1 200 | -1 000 | 200 |  |
| 3 | Tràn xả lũ Hồ Hóc Mạch | 200 | -200 | 0 |  |
| 4 | TT hậu cần làng cá Tam Quan | 1 500 | -400 | 1 100 | Dứt điểm |
| 5 | Nạo vét luồng lạch cửa Tam Quan | 1 000 | -900 | 100 |  |
| 6 | Nghĩa trang liệt sĩ | 800 | -480 | 320 |  |
|  | Công trình tăng vốn |  | 3 280 |  |  |
| 1 | Trạm BVTV Tuy Phước |  | 150 | 150 |  |
| 2 | Trạm BVTV Phù Mỹ |  | 150 | 150 |  |
| 3 | Hồ Đá Bàn | 1 000 | 350 | 1 350 | Dứt điểm |
| 4 | Hồ Cây Sung | 1 500 | 300 | 1 800 | Dứt điểm |
| 5 | Hồ Sông Vố |  | 200 | 200 | Giao Sở NNPTNT |
| 6 | Đập Bà Kịnh | 700 | 350 | 1 050 | Dứt điểm |
| 7 | Cảng cá Đề Gi | 1 800 | 400 | 2 200 |  |
| 8 | Phòng kiểm dịch Thuỷ Sản | 500 | 100 | 600 |  |
| 9 | Trung tâm khuyến ngư | 200 | 20 | 220 |  |
| 10 | Cảng cá Quy Nhơn | 1 700 | 780 | 2 480 |  |
| 11 | Trung tâm nuôi dưỡng người có công | 700 | 200 | 900 |  |
| 12 | Trung tâm tâm thần HN | 500 | 280 | 780 |  |
|  | Các công trình khác giữ nguyên theo KH |  |  |  |  |
| B | Sổ xố kiến thiết |  | 2 000 |  | Tăng nguồn 2 tỉ đ |
| 1 | Trường TH số 1 Phước Hưng, Tuy Phước | 0 | 500 | 500 |  |
| 2 | Trường TH số 2 Ân Tường Đông, H. Ân | 500 | 100 | 600 | Dứt điểm |
| 3 | Trường THCS Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn |  | 500 | 500 |  |
| 4 | Trung tâm Y tế Phù Cát |  | 400 | 400 |  |
| 5 | Nâng cấp sân vận đông Quy Nhơn | 180 | 500 | 680 | Nâng cấp Kđài B |
|  | Các công trình khác giữ nguyên theo KH |  |  |  |  |
| C | Vốn bán nhà thuộc SHNN |  |  |  |  |
|  | Huyện, thành phố đăng ký, bố trí | 2 000 | 2 400 | 4 400 |  |
| D | Nguồn thu vượt thuế TTĐB năm 2000 |  |  |  |  |
| 1 | Cơ sở hạ tầng khối dịch vụ khu TTTM Q.Nhơn | 1 000 | -650 | 350 |  |
| 2 | Khu TT TMDL Quy Nhơn (dự án 3) | 1 000 | 150 | 1 150 |  |
| 3 | Công trình ST 01 BĐ 2000 | 1 000 | 500 | 1 500 |  |
|  | Các công trình khác giữ nguyên theo KH |  |  |  |  |
| E | Vốn Ngân sách thu vượt dự toán |  |  |  |  |
| 1 | Đối ứng dự án HTNT các xã khó khăn | 1 400 | -190 | 1 210 |  |
| 2 | Nhà bảo vệ cụm tháp Bánh ít |  | 150 | 150 |  |
| 3 | QH cải tạo và phát triển lưới điện An Nhơn |  | 40 | 40 |  |
| 4 | Kiên cố hoá kênh mương | 5 000 | -3 650 | 1 350 |  |
|  | - Kênh bắc lão tâm Phù Cát | 1 600 | -1 575 | 25 |  |
|  | - Kênh N1 Cây Gai, Phù Mỹ | 1 100 | -1 065 | 35 |  |
|  | - Kênh N6 Lại Giang | 750 | -730 | 20 |  |
|  | - Kênh N8 Lại Giang | 540 | -520 | 20 |  |
|  | - Kênh Hồ Bà Thiền | 610 | 60 | 670 | Dứt điểm |
|  | - Kênh mường Thác Hải | 400 | 180 | 580 | Dứt điểm |
| 5 | Đê Cát Thành (thượng lưu đập Lão Lễ) |  | 670 | 670 | Dứt điểm |
| 6 | San ủi khu dân cư Trà Công-An Hoà A.Lão |  | 200 | 200 | Dứt điểm |
| 7 | Đê Gò Miếu, Phước Hoà |  | 280 | 280 | Dứt điểm |
| 8 | Hồ Suối Tre |  | 2 000 | 2 000 | Giao Sở NNPTNT |
| 9 | Hồ Hố Giang Hoài Nhơn |  | 500 | 500 |  |
|  | Các công trình khác giữ nguyên theo KH |  |  |  |  |
| F | Vay vốn ngân kho bạc Nhà nước |  |  | 100 000 |  |
| 1 | Đường Xuân Diệu |  |  | 20 000 |  |
| 2 | Tái định cư hồ Định Bình |  |  | 10 000 |  |
| 3 | Nâng cấp 4 tuyên đường miền núi |  |  | 7 000 |  |
| 4 | Hỗ trợ bê tông hoá giao thông nông thôn |  |  | 15 000 |  |
| 5 | Công viên An Dương Vương |  |  | 3 000 | Gồm kè chắn sóng |
| 6 | Công viên Long Vân, Quy Nhơn |  |  | 350 |  |
| 7 | Xây dựng khu tái định cư Bông Hồng |  |  | 3 500 |  |
| 8 | Xây dựng khu tái định cư Nam s. Hà Thanh |  |  | 2 000 |  |
| 9 | Hạ tầng cụm công nghiệp tp Quy Nhơn |  |  | 2 000 | KCN Quang trung |
| 10 | TT KT PTTH tỉnh |  |  | 8 000 |  |
| 11 | Ngành Giáo dục |  |  | 10 000 |  |
| 12 | Nâng cấp đường Tây Sơn |  |  | 5 200 |  |
| 13 | Xe cứu hoả |  |  | 1 600 |  |
| 14 | Quảng trường Quang Trung |  |  | 2 000 |  |
| 15 | Giải phóng mặt bằng phía nam khu CN P.Tài |  |  | 10 000 |  |
| 16 | Quy hoạch xây dựng khu đô thị Mới Nhơn Hội |  |  | 350 |  |
|  | Vốn vay theo QĐ số 132/2001/QĐ-UB ngày 7/9/2001 của TT Chính phủ |  |  | 15 000 |  |
| 1 | Cơ sở hạ tầng ngành Thuỷ sản |  |  | 2 000 |  |
| 2 | Đường giao thông nông thôn: |  |  |  |  |
|  | - Các huyện đồng bằng trung du |  |  | 7 000 | 7 huyện |
|  | - 3 huyện miền núi |  |  | 1 500 | A.Lão, V.Canh, V.Thạnh |
|  | - Tỉnh hỗ trợ xi măng |  |  | 4 500 |  |