ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  				   

Số: 1988/QĐ-CTUBND                       Bình Định, ngày 01  tháng 9  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch

- chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão.

- 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 của Liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Văn bản số 905/UBND-KTN, ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc địa điểm để xây dựng Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 54/TTr–SXD ngày  17/8/2011; đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 25/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão.

- Địa điểm, phạm vị và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc khu vực Đồng Tre, thị trấn An Lão. Có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp: Núi Hóc Đèn, suối.

- Phía Tây giáp: Đường 5B và đất trồng cây lâu năm.

- Phía Nam giáp: Ruộng, đất trồng cây lâu năm.

- Phía Bắc giáp: Núi Hóc Đèn.

- Tính chất và mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020; Xây dựng mới bãi xử lý chất thải rắn phục vụ cho khu vực thị trấn An Lão và các xã lân cận. Đối tượng xử lý bao gồm chất thải rắn sinh họat, y tế và công nghiệp không nguy hại.

- Quy mô quy hoạch:

- Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, hệ tọa độ VN2000, cao độ Nhà nước, múi chiếu 30, quy mô 8,5 ha.

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy mô 7,34ha.

- Nhiệm vụ quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan và các yêu cầu cụ thể bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải,…

b) Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế; nội dung xây dựng các công trình,…

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng; vị trí, quy mô các công trình.

d) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Xác định mạng lưới đường giao thông nội bộ; vị trí, quy mô bãi đỗ xe.

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình, trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết khác;

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện; mạng lưới đường dây và chiếu sáng,…

- Xác định mạng lưới thoát nước mặt; xử lý nước rỉ rác, mạng lưới ống thoát khí rác, giếng quan trắc nước ngầm...

- Dự toán chi phí lập quy hoạch: 370.459.000 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu, bốn trăm năm mươi chín ngàn đồng).

a) Chi phí xây dựng mốc GPS hạng 4:		 16.075.000 đồng

b) Chi phí khảo sát địa hình:		   	 42.093.000 đồng

c) Chi phí khảo sát địa chất :                 	130.806.000 đồng

d) Chi phí thiết kế quy hoạch:	 	     	145.510.000 đồng

e) Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:	       	  11.640.000 đồng

f) Chi phí thẩm định quy hoạch:                   	    9.259.000 đồng

g) Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch:	    7.936.000 đồng

h) Chi phí công bố quy hoạch:	 		   7.140.000, đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách.

- Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt NVQH-TKQH: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Thẩm định NVQH-TKQH: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

- Tư vấn lập NVQH-TKQH: Công ty TNHH tư vấn công nghệ môi trường và xây dựng MTC.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để bố trí kế hoạch vốn và quy hoạch chi tiết xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:						 	KT. CHỦ TỊCH

-Như Điều 3;					                     PHÓ CHỦ TỊCH

- CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K14(TK.12b).

Hồ Quốc Dũng

| UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG Số : /SXD-KQTĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2011 |
| --- | --- |

## KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ

## Xây dựng Mốc GPS, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất thủy văn,

## Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án thiết kế quy hoạch, các chi phí khác.

Công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr- SXD ngày      /       /2011 của Sở Xây dựng)

I. Cơ sở thẩm định:

Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-BXD ngày 30/09/2010 của Bô trưởng Bộ Xây dựng;

Đơn giá xây dựng công trình- Phần khảo sát xây dựng của tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Văn bản số 3373/UBND- XD ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định;

Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 04/01/2011 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn Lập và dự toán dựng công trình.

II. Chi phí xây dựng mốc GPS hạng 4:

| STT | Công việc | Đơn vị tính | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chọn điểm chôn mốc | Mốc | 2.843.429 | 3 | 8.530.288 |
| 2 | Tiếp điểm | “ | 527.226 | 3 | 1.581.678 |
| 3 | Đo ngắm GPS | “ | 1.396.976 | 3 | 4.190.928 |
| 4 | Tính toán GPS | “ | 382.250 | 3 | 1.146.750 |
| 5 | Kiểm tra nghiệm thu | “ | 208.524 | 3 | 625.573 |
| Tổng cộng: (Tròn số) |  |  |  |  | 16.075.000 |

III. Chi phí khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: Quy mô 8,5ha, địa hình cấp III, đường đồng mức 1m, hệ tọa VN2000, múi chiếu 30, cao độ Nhà nước:

| STT | Mã hiệu |  | Công việc | ĐVT | KL | Vật liệu | N/công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK.04303 |  | Công tác khống chế mặt bằng - Đo đường chuyền cấp II | Điểm | 5 | 12.119 | 484.124 | 10.274 |
| 2 | CL.03103 |  | Công tác khống chế độ cao – Đo thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp III | Km | 2,5 | 878 | 215.559 | 2.987 |
| 3 | CM.02203 |  | Đo vẽ bản đồ trên cạn – Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m. | Ha | 8,5 | 19.548 | 570.448 | 23.562 |
| Cộng: |  |  |  |  |  | 228.948 | 7.808.326 | 259.115 |
| Ký hiệu: |  |  |  |  |  | A1 | B1 | C1 |
| I |  | Chi phí trực tiếp |  | T | VL+NC+M |  | 19.001.602 |  |
| 1 |  | Chi phí vật liệu |  | VL | A1 x | 1 | 228.948 |  |
| 2 |  | Chi phí nhân công |  | NC | B1 x | 2,371 | 18.513.540 |  |
| 3 |  | Chi phí máy |  | M | C1 x | 1 | 259.115 |  |
| II |  | Chi phí chung |  | C | NC x | 70% | 12.959.478 |  |
| III |  | Thu nhập chịu thuế tính trước |  | TN | (T+C) x 6% |  | 1.917.665 |  |
| IV |  | Chi phí lập báo cáo |  | BC | (T+C+TN) x 5% |  | 1.693.937 |  |
| V |  | Chi phí chổ ở tạm thời |  | CO | (T+C+TN) x 5% |  | 1.693.937 |  |
| VI |  | Chi phí di chuyển quân đi về |  |  |  |  | 1.000.000 |  |
| VI |  | Giá trị khảo sát trước thuế |  | (I+II+III+IV+V) |  |  | 38.266.619 |  |
| Giá trị khảo sát sau thuế: |  |  |  | (VI) + (VI) x 10% |  |  | 42.093.281 |  |
| Tròn số: |  |  |  |  |  |  | 42.093.000 |  |
| ( Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không trăm chín mươi ba ngàn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Chi phí khảo sát địa chất thủy văn:

| STT | Mã hiệu |  | Công việc |  | ĐVT |  | KL |  | Vật liệu | Nh/công |  | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CC.01101 |  | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn cấp đất đá I-III |  | m |  | 45 |  | 57.417 | 143.874 |  | 107.656 |
| 2 | CC.01102 |  | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn cấp đất đá IV-IV |  | m |  | 17 |  | 67.258 | 193.851 |  | 242.226 |
| 3 | CC.01103 |  | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn, độ sâu đến 30m cấp đá VII-VIII |  | m |  | 8 |  | 79.174 | 266.546 |  | 403.711 |
| 4 | CP.03301 |  | Xác định các chỉ tiêu cơ đât mẫu |  | Mẫu |  | 8 |  | 30.768 | 318.037 |  | 158.118 |
| 5 | CP.01101 |  | Xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần |  | Mẫu |  | 4 |  | 27.558 | 252.411 |  | 163.976 |
| 6 | CQ.05101 |  | Hút nước thí nghiệm lỗ khoan |  | Lần |  | 2 |  | 57.725 | 1.559.898 |  | 3.654.110 |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.832.808 | 18.575.901 |  | 21.421.118 |
| Ký hiệu: |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |
| I |  | Chi phí trực tiếp |  | T |  | VL+NC+M |  |  |  |  | 70.297.387 |  |
| 1 |  | Chi phí vật liệu |  | VL |  | A1 x |  | 1 |  |  | 4.832.808 |  |
| 2 |  | Chi phí nhân công |  | NC |  | B1 x |  | 2,371 |  |  | 44.043.461 |  |
| 3 |  | Chi phí máy |  | M |  | C1 x |  | 1 |  |  | 21.421.118 |  |
| II |  | Chi phí chung |  | C |  | NC x |  | 70% |  |  | 30.830.423 |  |
| III |  | Thu nhập chịu thuế tính trước |  | TN |  | (T+C) x 6% |  |  |  |  | 6.067.669 |  |
| IV |  | Chi phí lập báo cáo |  | BC |  | (T+C+TN) x 5% |  |  |  |  | 5.359.774 |  |
| V |  | Chi phí chổ ở tạm thời |  | CO |  | (T+C+TN) x 5% |  |  |  |  | 5.359.774 |  |
| VI |  | Chi phí di chuyển quân đi về |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |
| VI |  | Giá trị khảo sát trước thuế |  | (I+II+III+IV+V) |  |  |  |  |  |  | 118.915.027 |  |
| Giá trị khảo sát sau thuế: |  |  |  | (VI) + (VI) x 10% |  |  |  |  |  |  | 130.806.529 |  |
| Tròn số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.806.000 |  |
| ( Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Chi phí thiết kế quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch và chi phí khác theo quy mô 7,34 ha:

Chi phí thiết kế quy hoạch đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng bãi xử lý chất thải rắn không nằm trong định mức. Vận dụng đơn giá quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để tính giá trị dự toán cho công trình.

| TT | Thành phần hồ sơ | Tỷ trọng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch | 1,5 13 19,5 29 7,5 |
| 2 | Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất |  |
| 3 | Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất |  |
| 4 | Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật |  |
| 5 | Báo cáo tổng hợp, dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch |  |
|  | Cộng: | 70,5% |

Ga = 24.340.000 đồng.                Qa = 5 ha.

Gb = 17.850.000 đồng.		Qb = 10 ha.

Tính toán theo công thức nội suy:

GX=Ga+(Gb−Ga)(Qb−Qa)xQx−Qa

Đơn giá thiết kế cho 1ha trên quy mô 7,34ha: = 21.302.680 đồng.

Chi phí thiết kế quy hoạch theo quy mô 7,34ha (bao gồm hệ số điều chỉnh khu vực miền núi K=1,2) (A):

7,34ha x 21.302.680 x 70,5% x 1,2 = 132.281.973, đồng.

1. Chi phí thiết kế quy hoạch: (A) x 1.1  =  145.510.000, đồng.

2. Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch:

(A)  x 8% x 1.1     =  11.640.000, đồng.

3.  Chi phí thẩm định quy hoạch:

(A)  x  7% 	         =  9.259.000, đồng.

4.  Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch:

(A) x 6%	         =  7.936.000, đồng.

5. Chi phí công bố quy hoạch: Được xác định theo dự toán chi phí được lập trên cơ sở các yêu cầu nội dung công việc cần thực hiện và các quy định có liên quan trình người có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chi phí không vượt quá 5% chi phí thiết kế quy hoạch. Tạm tính: (A) x 5% x 1,1    =  7.140.000, đồng.

6. Tổng cộng (1+2+3+4+5) 	        = 181.485.000, đồng.

VI. Tổng chi phí dự toán: (II + III + IV + V) = (16.075.000+ 42.093.000 + 130.806.000 + 181.485.000)  = 370.459.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu, bốn trăm năm mươi chính ngàn đồng).

| NGƯỜI THẨM ĐỊNH | KT. TP QUẢN LÝ QH-KT PHÓ TRƯỞNG PHÒNG |
| --- | --- |

Huỳnh Ngọc Hoàng

Lê Đăng Tuấn