ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2389/QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 03 tháng 10 năm 2006

# QUYẾT ĐỊNH

###### V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

###### Công trình: Cấp nước sinh hoạt khu Đông huyện Tuy Phước

###### và Đông Nam huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1918a/TTr-SNN-KH ngày 18/9/2006, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  349/TTr-SKH&ĐT ngày 22/9/2006,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau :

1. Tên dự án:  Cấp nước sinh hoạt khu Đông huyện Tuy Phước và Đông Nam huyện Phù Cát.

2. Chủ đầu tư:       Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định.

3. Tư vấn lập dự án: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ thủy lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Tiến sỹ - Lê Văn Nghị

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Tăng cường sức khỏe cho nhân dân nông thôn bằng cách giảm thiểu các bệnh có liên quan đến nước nhờ công trình cấp nước sạch. Nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, giảm bớt sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn.

Dự án cung cấp nước sinh hoạt cho khu Đông Tuy Phước và Đông Nam Phù Cát là 86.322 người (tính đến năm 2015); cấp nước sinh hoạt cho thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân là 3.400 người (tính đến năm 2015)

6. Nội dung và qui mô đầu tư:

Số giếng khai thác nước ngầm: 14 giếng (khu Đông Tuy Phước 8 giếng, Đông Nam Phù Cát 4 giếng và thôn Nam Tượng 02 giếng).

6.1. Công suất cấp nước như sau:

- Khu Đông Tuy Phước và Đông Nam Phù Cát: 9.300 m3/ ngày đêm, gồm:

+ Khu xử lý Đông Tuy Phước có công suất: 3.000 m3/ ngày đêm;

+ Khu xử lý Đông Nam Phù Cát có công suất: 5.500 m3/ ngày đêm;

+ Khu xử lý Phước Thuận có công suất : 800 m3/ ngày đêm;

- Thôn Nam Tượng có công suất 320 m3/ ngày đêm.

(Hệ thống cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp đảm bảo nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn 1329-QĐ/BYT của Bộ Y tế)

Cụ thể gồm các tiểu dự án như sau:

Tiểu dự án số 1: Nâng cấp và mở rộng trạm cấp nước Phước Thuận; xây mới bể lắng tiếp xúc, mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt đến hộ gia đình và các cơ quan trong khu vực.

Tiểu dự án số 2: Mở rộng trạm cấp nước Phước Sơn, xây mới trạm khai thác, trạm xử lý 3.000 m3/ ngày đêm, mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt đến hộ gia đình và các cơ quan trong khu vực.

Tiểu dự án 3: Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt của hai xã Phước Hoà và Phước Thắng, mở rộng về đến hộ gia đình và các cơ quan có trong khu vực.

Tiểu dự án 4: Cấp nước sinh hoạt khu Đông Nam Phù Cát, xây mới trạm khai thác, trạm xử lý 5.500 m3/ ngày đêm, xây dựng mới mạng đường ống cấp nước đến hộ gia đình và các cơ quan có trong khu vực.

Tiểu dự án 05: Xây dựng mới hệ thống cấp nước thôn  Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, công suất 320 m3/ngày đêm, gồm trạm xử lý, trạm khai thác nước, đường ống cấp nước sinh hoạt về đến hộ gia đình.

6.2. Các hạng mục xây dựng và trang thiết bị chủ yếu:

Thiết bị

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Đông Tuy Phước | Đông Nam Phù Cát | Nam Tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm giếng | máy | 8 | 4 | 2 |
| 2 | Tủ điều khiển bơm tự động dùng cho máy bơm giếng | bộ | 1 | 1 |  |
| 3 | Thiết bị nâng, hạ lưu động | bộ | 2 | 2 |  |
| 4 | Máy bơm ly tâm trục ngang hút nước sạch trong bể | máy | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Máy bơm ly tâm trục ngang hút nước tái sử dụng từ bể chứa nước thải | máy | 2 | 1 |  |
| 6 | Máy bơm ly tâm trục ngang hút nước rửa lọc | máy | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Máy bơm thổi khí rửa lọc | máy | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Máy bơm bùn bể nước thải | máy | 2 | 2 |  |
| 9 | Máy khuấy | máy | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Clorator loại điều chỉnh 2kg/h (Bộ phận điều chỉnh không treo tường + Bộ sấy + Bộ điều chỉnh treo tường + Ejector và dây dẫn + Bộ thu khí Clo từ bộ phận điều chỉnh chân không tới bình + Bình Clo + Máy bơm tiếp áp 2 cái...) | bộ | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Máy bơm định lượng hoá chất chuyên dụng | máy | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Tủ điều khiển máy bơm nước sạch tự động | bộ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Bộ biến tần điều chỉnh động cơ bơm | bộ | 1 | 1 |  |
| 14 | Máybiến thế | máy | 1 | 1 |  |

Khu xử lý nước : Qui mô các công trình xây dựng

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Đông Tuy Phước | Đông Nam Phù Cát | Khu Quản lý | Nam Tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích mặt bằng KXL | m2 | 3.402 | 4.818 | 660 | 300 |
| 2 | Bể lắng | m2 | 28,58 | 57,25 |  |  |
| 3 | Bể lọc | m2 | 24 | 44 |  | 40 |
| 4 | Bể chứa nước | m3 | 400,00 | 900,00 |  | 50 |
| 5 | Bể chứa nước thải | m3 | 336,00 | 392,00 |  |  |
| 6 | Trạm bơm cấp 2 | m2 | 99,60 | 150,00 |  | 24 |
| 7 | Nhà hoá chất | m2 | 54,00 | 54,00 |  |  |
| 8 | Nhà quản lý | m2 | 432,00 | 177,00 | 360 |  |
| 9 | Nhà bảo vệ | m2 | 9,00 | 9,00 | 9 |  |
| 10 | Nhà để xe | m2 | 37,50 | 50,00 | 62,5 |  |

6.3. Hệ thống đường ống: Tổng chiều dài            224.544 m

Trong đó :  	+ ống cũ đã có:		         	       40.316 m

+ ống lắp mới:			     184.228 m

7. Địa điểm xây dựng:

- Khai thác nước ngầm tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát; các xã Phước Thuận, xã Phước Quang, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước và xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn.

- Vùng hưởng lợi dự án: các xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Thắng, huyện Phù Cát; các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hoà, Phước Thắng, huyện Tuy Phước; thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn.

8. Diện tích sử dụng đất: Trong hành lang bảo vệ công trình và tuyến ống cấp nước cho khu vực.

Diện tích chiếm đất lâu dài:	  25.000 m2

Diện tích chiếm đất tạm thời:	925.000 m2

9. Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp IV

10. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 			85.769,094 triệu đồng

(Tám mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn đồng)

Trong đó:

Chi phí xây dựng			59.221,126 triệu đồng

Chi phí thiết bị			  8.321,085 triệu đồng

Chi phí khác				  7.164,296 triệu đồng

Chi phí đền bù			  3.265,397 triệu đồng

Chi phí dự phòng			  7.797,190 triệu đồng

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách (Chương trình MTQG về nước sạch và VSMT nông thôn);

- Vốn huy động dân hưởng lợi trong vùng dự án.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2006-2009

14. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, khẩn trương tiến hành công tác thực hiện đầu tư theo đúng các quy định hiện hành; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà