| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 48/QĐ-CTUBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 08 tháng 01 năm 2007 |
| --- | --- | --- |
| QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |  |  |

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Tờ trình số 1513/GTVT ngày 27/11/2006 và đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 485/TTr-SKH&ĐT ngày 12/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1.Tên công trình : Xây dựng hệ thông thoát nước mặt khu vực Suối Trầu

Hạng mục xây dựng: Cống dọc và cống ngang qua Quốc lộ 1D

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo khả năng thoát nước khu vực Suối Trầu vào mùa mưa lũ, góp phần cải thiện môi trường xanh sạch đẹp trong khu vực và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Suối Trầu.

4. Nhà thầu lập Dự án đầu tư:Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.

5. Nội dung, quy mô đầu tư:

Xây dựng hệ thống thoát nước bao gồm cổng ngang qua Quốc lộ 1D và cổng dọc với nội dung như sau:

-Theo quy hoạch hệ thống thoát nước UBND tỉnh phê duyệt, kết cấu cống ngang là dạng cống hộp BTCT nay thay bằng cống tròn bêng tông tâm ly đúc sẵn.

- Thay đổi vị trí xây cống ngang từ cổng cũ thẳng với hệ thống thoát nước giữa Nhà máy sản xuất dịch truyền và Khu tái định cư Suối Trầu. Cống cũ hiện có giữ nguyên hiện trạng và nối thêm chiều dài cống theo chiều rộng nền đường của Quốc lộ 1D (theo quy hoạch cống cũ hiện trạng bỏ xây dựng mở rộng khâu độ thoát nước)

a. Cống ngang:

- Xây dựng mới tại các lý trình Km5+796,2 và Km6+121 kết cấu bê tông li tâm, chân khay bê tông, tấm đan, hàm ếch bê tông cốt thép, tường cánh xây đá chẻ.

- Nối dài cống cũ theo khẩu độ hiện có tại các lý trình Km5+860,4 và Km6+26,8 bằng ống cống bê tông li tâm và cống hộp kết hợp với hố ga, tấm đan theo thiết kế cơ sở được thẩm định.

b. Cống dọc:

Xây dựng cống dọc kết cấu cống bê tông li tâm, chiều dài tuyến cống 378m. Xây rãnh dọc bằng đá chẻ, dài 12m.

Phần chi tiết, chủ đầu tư thực hiện Công văn số 1512/GTVT-GT ngày 27/11/2006 của Sở Giao thông vận tải về kết quả thẩm định và thiết kế bản vẽ thi công của công trình này.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

7. Tổng mức đầu tư:                      	     6.641.427.000 đồng

(Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng)

Trong đó:	- Xây dựng	:	4.760.976.000 đồng

- Chi khác	:	  513.243.000 đồng

- GPMB	:	1.103.497.000 đồng

- Dự phòng	:	    263.711.000 đồng

8. Nguồn đầu tư: Vốn ngân sách.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10.Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2007.

11. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành về xây dựng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh có ý kiện chỉ đạo.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban liên quan thực hiện quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hữu Lộc |
| --- | --- |