| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 1617/QĐ-CTUBND |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự toán chi phí xử lý vệ sinh

môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1441/TTr-STN&MT ngày 08/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong “ Phương án xử lý môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ để giải phóng mặt bằng xây dựng Khu Đô thị - Thương mại bắc sông Hà Thành ” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2010 như sau:

1. Kinh phí:

- Tổng giá trị dự toán đã phê duyệt: 2.091.345.000 đồng

- Tổng giá trị dự toán điều chỉnh: 2.859.951.000 đồng

Kinh phí bổ sung: 768.605.000 đồng (bảy trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn đồng)

(có Phụ lục kèm theo)

2. Lý do điều chỉnh và bổ sung kinh phí:

- Tăng số lượng mộ thực hiện xử lý vệ sinh môi trường: 714 mộ, trong đó 96 mộ có chủ và 618 mộ thanh minh.

- Điều chỉnh Công đoạn Xử lý chất thải sau khi bốc mộ theo phương pháp đốt tại lò đốt chất thải rắn y tế thành Phương pháp đốt thủ công, theo từng công đoạn đã được Sở Y Tế thống nhất đề xuất tại văn bản số 376/SYT-NVY ngày 15/4/2011.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn ứng trước tiền sử dụng đất phải nộp của các nhà đầu tư để chi trả và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng – Phát triển và Du lịch An Phú Thịnh ứng trước 636.582.000đồng ( tương ứng 606 mộ);

- Công ty TNHH Phú Hiệp ứng trước 132.024.000 đồng (tương ứng 108 mộ).

4. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo khối lượng từng loại mộ xử lý đã được nghiệm thu trên cơ sở đơn giá đã được phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2010, trong đó riêng đơn giá Xử lý chất thải sau bốc mộ được điều chỉnh từ 108.519đ/mộ xuống còn 71.421 đồng/mộ.

5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành địa phương liên quan giám sát thực hiện phương án và chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện phương án xử lý môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1894/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng – Phát triển và Du lịch An Phú Thịnh , Giám đốc Công ty TNHH Phú Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:							 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;						          PHÓ CHỦ TỊCH

- CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K3, K7(TT-11b).

(Đã ký)

Hồ Quốc Dũng

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KINH PHÍ TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI BỐ MỘ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CTUBND ngày     /7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Nội dung | Giá trị dự toán đã được phê duyệt theo Quyết định số 1894/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2010 | Giá trị dự toán đề nghị điều chỉnh | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | 1 | 2 | 3=2-1 |
| 1 | Chi phí xử lý VSMT từng loại mộ | 1.464.843.024 | 2.112.240.300 | 647.379.276 |
| 2 | San lấp huyệt ( do tăng thêm 714 mộ) | 253.200.000 | 360.300.000 | 107.100.000 |
| 3 | Xử lý rác thải sau khi bốc mộ | 183.180.072 | 127.415.064 | - 55.765.008 |
|  | Cộng 1+2+3 | 1.901.223.096 | 2.599.955.364 | 698.732.268 |
| 4 | Dự phòng chi 10% | 190.122.310 | 259.995.536 | 69.873.227 |
|  | Tổng dự toán | 2.091.345.000 | 2.859.951.000 | 768.605.000 |