ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số: 2141/UBND-KTN                       Bình Định, ngày 12 tháng 7  năm 2011

Về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2011 trên địa tỉnh Bình Định

Kính gửi:    Bộ Xây dựng.

Thực hiện Văn bản số 1019/BXD-GĐ ngày 27/6/2011 của Bộ Xây dựng, sau khi kiểm tra UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2011 trên địa tỉnh Bình Định, như sau:

I. Thống kê số lượng các công trình xây dựng/dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn trong kỳ báo cáo:

1. Tổng số công trình/dự án đầu tư xây dựng:

| Loại công trình | Đang thi công |  |  |  |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình |  |  |  |  | Cấp công trình |  |  |  |  |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Dân dụng |  |  | 8 | 11 | 118 |  |  |  | 1 | 63 |
| Công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giao thông |  |  | 2 | 18 | 32 |  |  |  | 4 | 9 |
| Thủy lợi |  |  |  | 1 | 23 |  |  |  |  | 12 |
| HTKT |  |  | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 3 |
| Tổng |  |  | 12 | 30 | 191 |  |  |  | 5 | 87 |

2. Số công trình thuộc các Bộ, Ngành: 03 công trình.

3. Số công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương:   234 công trình.

4. Số công trình được xây dựng bằng các nguồn vốn khác: 88 công trình.

II. Thống kê số lượng sự cố công trình xây dựng trong kỳ báo cáo:

Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định không xảy ra sự cố công trình nào.

III. Kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng:

1. Đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

a) Số lượng các công trình được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra:   197 công trình.

b) Sự tuân thủ của các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình đối với các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Thực hiện quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng và các quy định về quản lý chất lượng công trình có liên quan.

2. Đánh giá chất lượng các công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cho công trình: Tuân thủ đúng thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

IV. Các nội dung báo cáo khác:

Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- UBND tỉnh Bình Định đã công bố điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh - Phần xây dựng.

- Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn 01/HD-SXD ngày 04/01/2011 về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn các huyện và các công trình tại thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

-Như trên;                                                      	 	KT. CHỦ TỊCH

-CT, PCT UBND tỉnh;          			                          PHÓ CHỦ TỊCH

-SXD; CVP; PVPCN;

-Lưu: VT, K14(TK.9b).

Hồ Quốc Dũng