| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: /UBND-VX V/v chủ trương thiết kế bổ sung công trình khu di tích Cách mạng Núi Bà. |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng 9 năm 2011 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 866/BC-SVHTTDL ngày 17/8/2011 về việc triển khai xây dựng công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà, xin chủ trương thiết kế bổ sung kè mái taluy hạng mục: San nền, Tường chắn đất, Hệ thống thoát nước mưa và Hạng mục: hệ thống thoát lũ, căn cứ kết luận cuộc họp của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh ngày 01/9/2011,  Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thiết kế bổ sung kè mái taluy hạng mục: San nền, Tường chắn đất, Hệ thống thoát nước mưa và Hạng mục: hệ thống thoát lũ thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà theo phương án tấm lát bê tông hình tổ ong ở giữa chừa trống trồng cỏ, đảm bảo bền vững và thẩm mỹ, tỷ lệ trồng cỏ chiếm diện tích chủ yếu so với diện tích bê tông.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai điều chỉnh thiết kế trên trên cơ sở có sự tham gia của Sở Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán hạng mục trên theo quy định hiện hành của Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.

3. Hiện nay hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà có nhiều thay đổi, bổ sung so với dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2003, do vậy yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương soát xét các phần việc phát sinh, điều chỉnh bổ sung đã có chủ trương để tập hợp xây dựng lại thành một dự án hoàn chỉnh chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư hiện hành của Nhà nước./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT UBND tỉnh; - Lưu: VT, K5. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thanh Thắng |
| --- | --- |