ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         

Số: 1421 /UBND-TH                        Quy Nhơn, ngày  08   tháng   5   năm  2008

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách Nhà nước từ năm 2005 – 2007 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc Hội (Vụ Kinh tế).

Thực hiện Công văn số 511/VPQH-TH ngày 12/3/2008 của Văn phòng Quốc hội v/v chuẩn bị và gửi báo cáo, trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo của các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách Nhà nước từ năm 2005 – 2007 trên địa bàn  tỉnh Bình Định như sau:

I. Tình hình ban hành các văn bản pháp luật đầu tư XDCB và công tác quản lý XDCB sử dụng vốn nhà nước:

Trong các năm từ 2005 đến 2007, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương đã ban hành các văn bản đầu tư XDCB và công tác quản lý XDCB như: Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 03/2008/NĐ-CP/2008 ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình...

Việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật trên phù hợp, đầy đủ và đồng bộ với tình hình xây dựng trong thời gian gần đây. Các văn bản pháp luật đã quy định đề cao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cá nhân, quy định cụ thể chế tài để kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và khắc phục hậu quả. Qua đó, UBND tỉnh Bình Định đã có các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và triển khai bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương và chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư XDCB. Tuy nhiên, việc ban hành các Nghị định chậm so với yêu cầu và chưa được cập nhật nên quá trình thực hiện địa phương phải liên tục chờ các văn bản sửa đổi, bổ sung của Trung ương nên ảnh hưởng tiến độ xây dựng và giải ngân các dự án đầu tư. Ngoài ra, một số Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, còn chồng chéo về quan điểm thực hiện nên một số trường hợp địa phương lúng túng trong công tác triển khai; nhất là trong lĩnh vực cấp phép đầu tư, đấu thầu mua sắm hàng hóa công, điều chỉnh giá vật liệu trong thanh toán vốn đầu tư của Nhà nước.

II. Kết quả thực hiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch liên quan đến đầu tư XDCB sử dụng vốn Nhà nước:

1. Về thực hiện pháp luật về quy hoạch:

UBND tỉnh Bình Định đã nghiêm túc tổ chức phổ biến và chỉ đạo các sở ngành, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các qui định về quy hoạch, kế hoạch liên quan đến đầu tư XDCB sử dụng vốn Nhà nước do cơ quan pháp luật Nhà nước ban hành. UBND tỉnh đã cân đối vốn hàng năm để xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo dựng khung hành lang pháp lý cho các dự án đầu tư của tỉnh đều nằm trong định hướng phát triển của Bộ ngành TW hoặc các quy hoạch phát triển vùng đã được Chính phủ thông qua. Trong 3 năm 2005-2007, các công trình khởi công mới quan trọng của tỉnh đều được triển khai phù hợp với quy hoạch và được các Bộ, ngành TW đánh giáo cao.

2. Về thực hiện pháp luật về kế hoạch đầu tư xây dựng

Căn cứ các hướng dẫn của TW, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan xây dựng và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm và hàng năm. UBND tỉnh tập trung chủ yếu vào phân bổ cơ cấu vốn đầu tư theo định hướng của TW giao. Tuy nhiên, vì ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu từ đất phải đầu tư lại cho bồi thường giải phóng mặt bằng, kết cấu hạ tầng nên tỷ lệ huy động vốn đầu tư trên tổng vốn đầu tư phân bổ cho địa phương (kể cả nguồn thu từ đất chiếm bình quân 60-65% vốn đầu tư ngân sách địa phương) đầu tư cho giáo dục và y tế không thể đáp ứng theo quy định của TW.

3. Về thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Bên cạnh những quy định của TW về phân cấp đầu tư , tỉnh Bình Định đã nghiên cứu và sớm ban hành các văn bản phân cấp theo hướng dẫn của TW nhằm tăng cường chỉ đạo và hoàn thiện các cơ chế chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện tốt các qui định đã đề ra. Cụ thể:

- Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

* Về tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2007 – 2010:

+ Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, cân đối ngân sách Nhà nước theo các tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển được xây dựng cho năm 2007, là cơ sở để xác định số bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố được ổn định trong 4 năm của giai đoạn 2007 - 2010;

+ Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế của cả tỉnh, với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng trong tỉnh;

+ Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển.

* Về quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh:

+ Những công trình khởi công mới được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo quy định dưới đây phải có Công văn của UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và quyết định tỷ lệ % vốn hỗ trợ trên giá trị xây lắp công trình (không hỗ trợ chi phí kiến thiết cơ bản khác và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng) trước khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định đầu tư theo phân cấp hiện hành.

+ Các công trình hoàn thành, chuyển tiếp trong danh mục Kế hoạch ĐTPT năm trước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (các huyện, thành phố làm chủ đầu tư) nếu thuộc lĩnh vực và quy mô được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh thì ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí theo đúng quy định này. Phần còn lại giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí vốn trong nguồn vốn được giao. Nếu phát sinh một số công trình hoàn thành, chuyển tiếp từ kế hoạch năm trước đã quy định theo dự án được duyệt có tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh trước đây so với quy định mới vượt quá 500 triệu đồng sẽ được ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 về uỷ quyền và phân cấp phê duyệt, qui hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán  và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Quyết định này ban hành các Quy chế nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, rà soát và kiện toàn các ban quản lý dự án, xây dựng các chế tài cần thiết đối với các đơn vị thi công xây lắp và tư vấn để xảy ra tình trạng chậm tiến độ thực hiện không chính đáng hoặc không đạt chất lượng. Thường xuyên kiểm tra và ưu tiên vốn bố trí để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định tập trung chỉ đạo công tác thẩm định dự án, công tác thanh quyết toán công trình, quản lý các định mức chi phí, tăng cường công tác quản lý đấu thầu, góp phần tích cực trong công tác ngăn chặn tình trạng lãng phí, thất thoát; hoàn thiện việc phân cấp quản lý đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Cụ thể năm 2006 tiết kiệm chi thông qua công tác thẩm định dự án và đấu thầu vốn ngân sách Nhà nước 45 tỷ đồng, tương ứng năm 2007 gần 60 tỷ đồng.

4. Về thực hiện pháp luật về huy động, phân bổ, sử dụng vốn và giải pháp xử lý nợ đọng vốn Nhà nước trong XDCB, UBND tỉnh Bình Định đã căn cứ các Chỉ thị của Chính phủ về xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm để chỉ đạo và tổ chức các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn và giải pháp xử lý nợ đọng vốn Nhà nước trong XDCB. Trong kế hoạch hàng năm đều cân đối chi đầu tư theo hướng ưu tiên giải quyết các khoản nợ tồn đọng các năm trước, trả nợ vay đầu tư các khoản vay đến hạn, bố trí kịp thời vốn đối ứng các dự án đầu tư nước ngoài theo tiến độ thực hiện; rà soát các mục tiêu phát triển, phân cấp các nguồn vốn đầu tư hợp lý giữa ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố; đình hoặc giãn tiến độ những công trình đầu tư chưa thật sự cần thiết, tập trung vào các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính. Triệt để tiết kiệm đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và tiết kiệm khu vực dân cư để đưa vào đầu tư. Tăng nhanh khả năng giải ngân và thu hút nguồn vốn nước ngoài. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc xã hội, thực hiện việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư.

Cụ thể như năm 2007, Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu 272.965 triệu đồng , bố trí các công trình hoàn thành 36.850 triệu đồng (chiếm 13,5 %) ; bố trí công trình chuyển tiếp 213.715 triệu đồng (chiếm 78,3%) ; bố trí công trình khởi công mới 22.400 triệu đồng (chiếm 8,2 %). Vốn ngân sách tỉnh đầu tư tập trung là 181.193 triệu đồng, bố trí trả nợ vay TW là 42 tỷ đồng (chiếm 23,2%) ; giao huyện , thành phố bố trí 72.477 triệu đồng (chiếm 40%) ; bố trí các công trình hoàn thành 13.757 triệu đồng chiếm (7,6%) ; bố trí công trình chuyển tiếp 41.821 triệu đồng chiếm (23,1%) ; công trình khởi công mới 9.138 triệu đồng (chiếm 5%) ; bố trí quy hoạch và chuẩn bị đầu tư 2.000 triệu đồng (chiếm 1,1%).  Vốn thu từ đất giao các huyện bố trí 146 tỷ đồng . Phần ngân sách tỉnh bố trí 214 tỷ đồng giao 30 tỷ đồng cho thành phố Quy Nhơn (chiếm 14% ) ; trả nợ vay ngân sách TW là 100 tỷ đồng (chiếm 46,7 % ); còn lại chủ yếu bố trí chi các chính sách hỗ trợ của tỉnh , bồi thường giải phóng mặt bằng , công trình chuyển tiếp và vốn quy hoạch - chuẩn bị đầu tư .

5.  Kết quả đầu tư 3 năm 2005 – 2007:

Trong 3 năm (2005-2007), tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 15.472 tỷ đồng. Trong đó năm 2005 đạt 4000 tỷ đồng, năm 2006 đạt 5.192 tỷ đồng và năm 2007 đạt 6.280 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy nỗ lực của địa phương trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và qua đó đã mang lại những kết quả tích cực để tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm đến ( có phụ lục nguồn vốn và  danh mục công trình kèm theo)

6. Đánh giá kết quả đầu tư XDCB trên một số lĩnh vực sau:

a) Về xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn

Về đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đã quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường Tây Sơn ở các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn và Vân Canh với qui mô 6.000 ha đến năm 2010. Vùng nguyên liệu sắn phục vụ cho nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Phù Mỹ tập trung ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn. Đến năm 2007 đã đầu tư phát triển được hơn 4.000 ha, diện tích sắn toàn tỉnh 11.578ha trong vùng nguyên liệu, nhờ đưa vào gieo trồng các giống sắn cao sản như KM 92, KM 94, M 140, SM 937-26 nên năng suất cũng nâng lên 191,6 tạ/ha.

* Chương trình trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất:

Trong 3 năm (từ 2005-2007), triển khai thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng và chương trình trồng rừng nguyên liệu giấy, trồng rừng theo dự án WB3 và KFW6 toàn tỉnh trồng được hơn 13.548 ha; trong đó rừng phòng hộ là 2.865 ha. Riêng năm 2007 trồng được 4.489 ha, trong đó rừng phòng hộ là 650 ha và rừng sản xuất là 3.839 ha; đưa tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 39,9% năm 2005, năm 2006 là 41% năm  2007 là 42%.

* Về thủy sản:

Đã tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 (gồm nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản) và các quy hoạch nuôi tôm năng suất cao; quy hoạch chuyển đổi đất nhiễm mặn, đất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản; quy hoạch sản xuất tôm giống, quy hoạch nuôi tôm trên cát; quy hoạch nuôi trồng và khai thác thủy sản trên mặt nước hồ Định Bình.

Công tác quy hoạch các vùng sản xuất thủy sản đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu (mở rộng sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao), tập trung theo hướng hình thành sản xuất lớn hàng hóa thủy sản phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng như khu chế biến thủy sản Mỹ An – Phù Mỹ, khu chế biến thủy sản tập trung ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn.

Công tác quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão đã xây dựng đưa vào sử dụng ở Tam Quan - Hoài Nhơn, Đề Gi – Phù Cát và Quy Nhơn.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ sản đã xây dựng hệ thống kênh mương cung cấp nước ngọt cho các khu nuôi tôm tập trung; xây dựng hệ thống các trại thực nghiệm sản xuất giống; kiểm tra thú y thủy sản và quan trắc, cảnh báo môi trường. Công tác ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất đang thực hiện như bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; ứng dụng công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính, sản xuất ốc hương và nuôi thương phẩm ốc hương…

Công tác thông tin liên lạc phục vụ nghề cá đã trang bị 250 tàu cá hệ thống thông tin liên lạc trên biển và máy ICOM-IC 710 với công suất 150W tần số liên lạc: 13197.40KHz.

* Về phát triển hạ tầng thuỷ lợi :

Trong 3 năm qua (2005-2007), được sự đầu tư của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huy động nguồn vốn địa phương đã thực hiện hoàn thành đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các công trình như các hồ chứa nước: Quang Hiển, Định Bình, Hóc Mít, Hòn Lập, Long Mỹ, hồ Tường Sơn, hồ Cây Sung, hồ Hóc Tài, và nhiều công trình nâng cấp sửa chữa nhỏ. Kiên cố hoá kênh mương đạt 45km. Hiện đang hoàn thiện xây dựng các hồ chứa nước Cẩn Hậu, Suối Đuốc để tích nước phục vụ tưới vào cuối năm 2008; ngoài ra còn xây dựng các trạm bơm điện Canh Hiển, Tiên Thuận.. nâng cấp và xây mới hệ thống đê kè sông , biển.

Băng nhiều hình thức đầu tư, tỉnh đã nâng dần năng lực tưới tiêu. Năm 2006, tỷ lệ diện tích gieo trồng hằng năm được tưới là bằng các công trình thủy lợi kiên cố là 57,5%; năm 2007 tưới 92.000 ha, đạt 59,5%. Sau khi hoàn thiện hệ thống kênh tưới Văn Phong , hồ Định Bình sẽ phát huy hiệu quả  nâng diện tích cây trồng toàn tỉnh hằng năm được tưới chủ động 75-80% đạt yêu cầu mục tiêu đề ra.

Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các công trình thủy lợi còn tạo nguồn để cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn. Kết hợp nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn chủ lực là vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã đầu tư xây dựng hàng chục công trình nước sạch tập trung, hằng trăm giếng khoan nước ngầm, nên đến cuối năm 2007 đã có 889.890 người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 67%, đạt yêu cầu đề ra.

Về lưới điện: đã đưa vào hoạt động lưới điện trung áp đường dây 22KV với tổng dung lượng 6.125KVA bao gồm 90 trạm biến áp, đang tiến hành xây dựng và nâng cấp lưới điện 25 xã thuộc Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII) trên địa bàn tỉnh trong đó có 3 xã chưa có điện lưới quốc gia.

b) Trên lĩnh vực công nghiệp:

Công tác quy hoạch: Đã điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.088 ha, gồm: Phú Tài (341 ha), Long Mỹ (210 ha), Nhơn Hòa (272 ha) và Hòa Hội (265 ha). Hiện số doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Tài là 102 DN (đang hoạt động 81, đang xây dựng 14, đang chờ GPMB 7), đăng ký đầu tư tại Khu Công nghiệp Long Mỹ là 18 DN (đang hoạt động 7, đang xây dựng 8, đang chờ GPMB 3). Tổng vốn đầu tư của các DN vào 2 Khu công nghiệp nói trên đến nay đã thực hiện giá trị gần 1.310 tỷ đồng. Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Hòa Hội đang triển khai công tác BTGPMB và dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2008.

c) Trên lĩnh vực giao thông vận tải:

* Về phát triển mạng lưới giao thông:

Đến nay đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp 467 km đường tỉnh lộ; bê tông hoá hơn 1.300km đường giao thông nông thôn, gần 200.000 m2 đường hẻm trong nội thành Quy Nhơn. Hoàn thành việc xây dựng đường Quy Nhơn - Sông Cầu (nay là QL1D), đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan (nằm trong quy hoạch đường ven biển quốc gia). Đến nay, hầu hết các xã (trừ xã đảo Nhơn Châu) có đường ô tô đến trung tâm xã; chỉ còn 3 xã vùng cao là Canh Liên, An Toàn, An Nghĩa đi lại khó khăn trong mùa mưa.

* Các dự án giao thông đường bộ chủ yếu :

- Đã hoàn thành công trình đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan dài 107km có tổng đầu tư giai đoạn 1 là 234,89 tỷ đồng. Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp V đồng bằng, nền rộng 6,5m, mặt bê tông nhựa 3,5m.

- Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội dài 7.048m; trong đó 3.801,16m đường, 5 cầu vượt sông Hà Thanh dài 771,15m, và cầu vượt đầm Thị Nại 2.475,75m. Mặt cắt ngang đường 15m; mặt cắt ngang cầu 14,5m; tải trọng thiết kế H30-XB80. Tổng mức đầu tư 529,76 tỷ đồng, công trình đã đưa vào hoạt động cuối năm 2007.

- Đường Gò Găng - Cát Tiến dài 19,128km; tiêu chuẩn cấp IIIĐB; Bn=12m, Bm=7m BTN; tải trọng thiết kế H30-XB80. Tổng mức đầu tư 76,235 tỷ đồng, đã hoàn thành một số hạng mục còn một số hạng mục khác đang thi công.

- Đường Nguyễn Tất Thành nối dài  với tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng ; đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đường Xuân Diệu ( Quy Nhơn ) từ khởi công đến nay đã hoàn thành 970m từ tượng đài Chiến Thắng đến Trường cấp I Hải Cảng ; xong 30 m đường Phan Châu Trinh nối dài  và 250 m kè từ trường Hải Cảng đến kho 99. Hiện đang tập trung giải phóng mặt bằng từ đường Kim Đồng đến sân bay và đọan từ kho 99 đến Mũi Tấn để giải tỏa dứt điểm nhằm khởi công các hạng mục còn lại đưa công trình hoàn thành trong năm 2008.

- Đường vào khu vực Suối Trầu dài 7.246m, Bn=12m, Bm=7m bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư 39,2 tỷ đồng, đang triển khai thi công.

- Đường Điện Biên Phủ đang triển khai thi công.

- Đường phía Tây tỉnh từ Quốc lộ 19 (Tây Sơn) đến Hoài Nhơn.

- Đường trục chính Khu kinh tế Nhơn Hội  đang thi công.

* Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển:

- Cảng Quy Nhơn là cảng biển tổng hợp quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế khu vực, là đầu mối tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho một số tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia thông qua quốc lộ 19. Cảng gồm 4 cầu tàu với chiều dài 870m, có khả năng tiếp nhận tài 30.000 tấn. Lượng hàng thông qua cảng dự kiến trước năm 2010 đạt 4 triệu tấn/năm.

- Cảng Nhơn Hội: theo quy hoạch đến 2010 xây dựng 2 bến tàu chiều dài 480m, có khả năng tiếp nhận tàu trên 30.000 tấn và dự kiến đến 2010 đạt lượng hàng thông qua 2 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2011-2020 phát triển thêm 2.000m bến tiếp nhận tàu trên 30.000 tấn để nâng công suất cảng đạt 11-12 triệu tấn/năm.

- Cảng Thị Nại: là cảng tổng hợp địa phương; hiện có 288m cầu bến; tiếp nhận tàu 2.000 tấn. Lượng hàng thông qua cảng năm 2004 là 404.000 tấn. Đến năm 2010 sẽ cải tạo nâng cấp để tiếp nhận tàu 5.000 tấn. Dự kiến hàng hóa thồng qua 650.000 tấn vào năm 2010 và 1 triệu tấn vào năm 2020.

d) Trên lĩnh vực thông tin- truyền thông:

Hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông đã được tích cực đầu tư phát triển mạng lưới thiết bị kỹ thuật. Hệ thống các bưu điện, bưu cục đã phủ kín toàn tỉnh, hệ thống điện thoại đã đến tất cả các xã, phường, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hệ thống thông tin di động đã phủ sóng hầu hết các địa bàn đông dân của tỉnh, nhất là tại các trung tâm huyện lỵ và các khu, cụm công nghiệp. Đến cuối năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 07 doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, trong đó: 02 doanh nghiệp bưu chính: Bưu điện tỉnh, Viettel; 07 DN viễn thông: Bưu điện tỉnh, Viettel, EVN, Vinaphone, Mobifone, hanoi-Telecom, S-Telecom. Về viễn thông, hiện có 424 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; lắp đặt 541.560 thuê bao điện thoài (cố định và di động), đạt mật độ 34 máy/100 dân. Hiện nay 100% số xã có máy điện thoại. Về dịch vụ Internet đã phổ cập đến xã, phường với 642 đại lý Internet công cộng, số thuê bao Internet toàn tỉnh đến nay là 10.341 thuê bao. Về tình hình bưu chính đang từng bước được hoàn thiện với 68 bưu cục, 176 đại lý điện thoại, phát hành báo chí khoảng 7 triệu tờ.

Công tác quy hoạch đang triển khai xây dựng định hướng phát triển CNTT tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020.

đ)) Trên lĩnh du lịch, dịch vụ:

Hoạt động du lịch có bước phát triển, một số tuyến và điểm du lịch trọng điểm đã và đang được quy hoạch xây dựng. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đăng ký đầu tư và đang khảo sát lập dự án với vốn đầu tư lớn. Cơ sở hạ tầng du lịch được nâng cấp, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên. Khách du lịch đến Bình Định tăng bình quân 25,7%/năm.

Các lĩnh vực dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, kỹ thuật, tin học...được mở rộng.

e) Về cấp nước - vệ sinh môi trường đô thị và các thị trấn

Trong giai đọan 2005-2007 đã đưa vào sử dụng nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn từ 20.000 lên 45.000 m3/ng.đêm; triển khai Dự án cấp nước 9 thị trấn có quy mô 21.300m3/ngày (giai đoạn I: 10.650 m3/ngày, vốn 6.663.000 USD, vay WB 85%, đối ứng 15%) . Hệ thống cấp nước Phú Phong đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và thông báo vốn từ nguồn vốn JBIC là 12,8 tỷ đồng. Hiện nay đang hoàn tất thủ tục dự án đầu tư để khởi công trong quý I năm 2008.

Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Quy Nhơn: hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình và tổng dự toán xây dựng công trình giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 57,9 triệu USD) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tư vấn quốc tế đã hoàn thành gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ hóa chất tăng cường và đang triển khai gói thầu xây lắp chính của giai đoạn 1 (hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải thành phố).

g) Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục,  khoa học công nghệ:

Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được tiếp tục củng cố, kiện toàn. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho ngành y tế ngày càng tăng. Năm 2005 đạt 30,5 tỷ đồng, năm 2006 đạt 38,2 tỷ đồng, năm 2007 đạt 48,7 tỷ đồng. Kết hợp huy động từ nguồn khác đã đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, nhiều khoa phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh như khoa sản, nhi, trung cao, thần kinh cột sống, dinh dưỡng.... Các bệnh viện tuyến tỉnh khác đều được xây dựng mới các khoa phòng  quan trọng để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh như khoa lao ngoài phổi, khu khám BV lao và bênh phổi ; khoa bệnh nhân can phạm và cấp tính BV tâm thần, nhà điều trị bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng ...

Tuyến y tế huyện, thành phố gồm 10 bệnh viện đa khoa và 8 phòng khám khu vực với tổng số 960 giường bệnh. Trong 3 năm 2005-2007 đã xây dựng mới nhiều khoa phòng đảm bảo yêu cầu điều trị và khám chữa bệnh cho người dân. Các thiết bị y tế được tăng cường như máy xét nghiệm sinh hóa, máy điện tim, điện não, huyết học... Từ nay đến 2010 tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho tất cả các bệnh viện huyện, tập trung đầu tư xây dựng một số bệnh viện huyện có cơ sở vật chất đã bị xuống cấp hoặc cần thiết phải mở rộng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo tiêu chí quy định, nhằm đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tuyến y tế xã đã có 155/159 trạm y tế được cải tạo, xây dựng từ nhiều nguồn đầu tư. Năm 2005 có 125 xã có bác sĩ công tác, đạt 79,6% số xã, đến năm 2007 đạt 134 xã có bác sĩ công tác, chiếm tỷ lệ 84,2% số xã.

Ngành giáo dục, đầu tư từ ngân sách và các nguồn khác cho ngành ngày càng tăng. Năm 2005 đạt 93,25 tỷ đồng, năm 2006 đạt 96,3 tỷ đồng, năm 2007 đạt 115,68 tỷ đồng. Trong đó, năm 2005 đã xây dựng mới 510 phòng học, sữa chữa 80 phòng học, xây dựng mới và nâng cấp nhiều nhà hiệu bộ và nhà ở giáo viên, mua sắm 9.188 bộ thiết bị thay sách giáo khoa , 4.001 bộ đồ dùng dạy học. Năm 2006 đã xây dựng mới 560 phòng học, sữa chữa 80 phòng học, 60 phòng ở giáo viên, mua sắm 947 máy vi tính, 47 máy in cho các trường. Năm 2007 đã xây dựng mới và sửa chữa 717 phòng học, mua sắm 1.150 máy vi tính, 47 máy in cho các trường. Các công trình thuộc tỉnh quản lý đã đưa vào sử dụng Trường chuyên Lê Quý Đôn, Trường Quốc học Quy Nhơn, Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề Quy Nhơn...

Hoạt động văn hóa – thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, đã tiến hành đầu tư, tôn tạo các di tích văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến; bảo tồn, giữ gìn và phát huy các di sản thiên nhiên và văn hóa như Tháp Cánh Tiên, Tháp Dương Long, Thành Hoàng Đế...Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được tiếp tục phát triển. Hệ thống thư viện, tủ sách được hình thành tới cơ sở xã, phường, thị trấn. 95% địa bàn dân cư được phủ sóng phát thanh và truyền hình. Xây dựng các Trung tâm văn hóa cấp tỉnh và cấp huyện, sữa chữa, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung.

Hoạt động Thể dục – thể thao được chú trọng đầu tư tất cả các huyện, thành phố, bước đầu đã nâng cấp sân vận động và trung tâm thể dục thể thao tỉnh, tiếp tục nâng cấp các sân vận động các huyện kết hợp nâng cấp trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh để tạo điều kiện xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao của một số môn có thế mạnh của tỉnh như võ thuật, điền kinh, bơi lội, bóng đá.

Việc đào tạo lao động có tay nghề để cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh được tỉnh rất quan tâm, mỗi huyện đều có trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, đặc biệt chú trọng đào tạo dạy nghề tại Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn (nay là trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn) với hàng năm cung cấp cho tỉnh khoảng 4.000 lao động lành nghề, tỉnh còn tập trung xây dựng Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư 83 tỷ đồng, quy mô đào tạo hằng năm khoảng 1.200 học sinh đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các chính sách của Nhà nước, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; trợ cước, trợ giá hàng nông sản, hỗ trợ xây dựng nhà ở…. Kinh tế miền núi vùng dân tộc có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tập quán sản xuất ở nhiều vùng có tiến bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện rõ rệt, đã cơ bản hình thành định canh định cư. Đến nay, đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã (80% xã thông suốt trong mùa mưa), có 60% làng xã được xây dựng đường bêtông, 100% số xã có điện, 100% số làng có điện, 80% làng dùng điện lưới quốc gia với 93,4% hộ được dùng điện, 80% số hộ được dùng nước giếng, bể để sinh hoạt, 100% trường lớp kiên cố, không còn học ca ba, thu hút được 90% trẻ em trong độ tuổi đến trường đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, huyện có trung tâm y tế huyện và 100% số xã có trạm y tế. Các huyện miền núi đều được trang bị tổng đài kỹ thuật số hòa vào mạng điện thoại tự động, 100% số xã có máy điện thoại, 5/5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số đã phủ sóng điện thoại di động, 80% xã đã xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã, 100% xã có trạm đài truyền thanh, 100% xã phủ sóng truyền hình. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhìn chung được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá. Tỷ lệ hộ đói nghèo đảm bảo đạt mục tiêu giảm 4%/năm. Đến cuối năm 2007 không còn hộ đói, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ bình quân 17,4%. Văn hóa xã hội có bước phát triển, mặt bằng dân trí được nâng lên một bước, văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn và phát triển, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã được triển khai rộng khắp, chương trình phủ sóng truyền thanh truyền hình đã được đến với đồng bào vùng cao, các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc đã có tác dụng đến đời sống văn hóa của đồng bào. Các loại dịch bệnh được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào ngày càng được quan tâm, nhiều chính sách ưu tiên khám chữa bệnh cho vùng dân tộc miền núi được ban hành và thực hiện, dịch vụ y tế khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị miền núi vùng dân tộc được củng cố, tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được tiếp tục phát huy. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

III. Đánh giá chung:

Nhìn chung từ năm 2005 – 2007, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Nhờ sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương trong việc bố trí vốn TW cho các công trình hạ tầng quan trọng ở tỉnh  và sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong tỉnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu đầu tư XDCB chủ yếu sử dụng vốn Nhà nước của địa phương đạt yêu cầu đề ra, nhất là trong việc thực hiện Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại:	 Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển còn bị động, còn tình trạng đầu tư phân tán và phải bổ sung điều chỉnh kế hoạch; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là công tác bồi thường, GPMB, tái định cư các dự án dẫn đến tiến độ thực hiện đầu tư một số dự án, công trình chậm so kế hoạch.

Tình hình trên, ngoài những nguyên nhân khách quan như tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động không thuận lợi đã tác động đến nền kinh tế cả nước nói chung và Bình Định nói riêng, ảnh hưởng đến khả năng thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư. Hậu quả bão lụt các năm trước đến nay vẫn chưa khắc phục hoàn tòan. Nhu cầu đầu tư phát triển  cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội rất lớn trong khi các nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương có hạn. Nhưng chủ yếu vẫn là các nguyên nhân chủ quan: Mặc dù đã nhận biết những khó khăn khách quan nhưng chưa lường hết những biến động nên công tác dự báo yếu. Việc tổ chức chỉ đạo, điều hành có lúc còn phân tán, chưa lường hết những khó khăn phức tạp trên một số lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư để có những biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực đầu tư xây dựng thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Công tác quản lý đầu tư XDCB còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu, năng lực đội ngũ tư vấn, thiết kế, giám sát công trình còn yếu. Công tác kiểm tra đôn đốc trên một số lĩnh vực đầu tư xây dựng, chưa được thường xuyên.

IV.  Một số kiến nghị và đề xuất của địa phương:

1. Đề nghị cần rà soát, hoàn chỉnh các văn bản dưới Luật để thống nhất thực hiện trong lĩnh vực XDCB. Cần ban hành sổ tay quản lý XDCB hướng dẫn thống nhất thực hiện.

2. Đề nghị Chính phủ không tính cơ cấu vốn đầu tư XDCB cho giáo dục và khoa học công nghệ từ nguồn vốn sử dụng đất.

3. Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó Bình Định được xác định là 1 trong 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, UBND tỉnh Bình Định đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai những công trình cấp bách phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong khi chờ trung ương hỗ trợ, địa phương phải huy động nhiều nguồn nên khó khăn  hiện nay là địa phương chưa có nguồn để thanh toán khối lượng hòan thành và triển khai một số công trình quan trọng như sau:

+ Đường ven biển tỉnh Bình Định là tuyến đường phát triển kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng vùng ven biển tỉnh Bình Định, hỗ trợ giao thông tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh khi có sự cố, góp phần phát triển du lịch đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tuyến đường dài 107km với kinh phí đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng ( TCVN 4054-98), cấp kỹ thuật 20, nền đường rộng 6,5m; mặt đường bê tông với tổng kinh phí là 246,5 tỷ đồng. Mặc dù tuyến đường qua nhiều địa hình phức tạp nhưng với quyết tâm cao nên trong thời gian ngắn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng ngày 02/9/2005.

Tại Thông báo số 6181/VPCP-KTTH ngày 29/10/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư tuyến đường ven biển, trong đó có nội dung : trước mắt, cân đối bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch các năm 2008,2009,2010 cho các địa phương đã hòan thành xây dựng.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Trung ương xem xét quyết định hỗ trợ 246,5 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành  và trả nợ cho Kho bạc Nhà nước TW .

+ Tạm ứng vốn đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội:

Trong năm 2006 và 2007, ngân sách Trung ương đã cấp hỗ trợ có mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội 170 tỷ đồng và tạm ứng KH năm 2008 là 70 tỷ đồng; trong khi giá trị khối lượng hoàn thành 407 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2008 TW giao 75 tỷ đồng nhưng thu hồi tạm ứng 70 tỷ đồng, vốn để thực hiện năm 2008 còn 5 tỷ đồng. Để bảo đảm vốn thanh toán cho các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm nguồn chi trả cho các hộ dân trong diện phải di dời giải tỏa để nhanh chóng ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị xin tạm ứng trước kế hoạch năm 2009 là 150 tỷ đồng để tập trung công tác bồi thường và tái định cư , xây dựng đường trục Khu kinh tế và đường nối từ đường trục khu kinh tế đến các khu chức năng.

+ Công trình hợp phần hệ thống tưới Văn Phong thuộc dự án hồ chứa nước Định Bình của tỉnh Bình Định

Được sự quan tâm của Chính phủ, dự án thủy lợi hồ chứa nước Định Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 8/8/1997 bao gồm cụm đầu mối hồ Định Bình và hợp phần khu tưới Văn Phong, với nhiệm vụ phòng chống lũ và cấp nước tưới cho 28.000 ha đất nông nghiệp của thành phố Quy Nhơn và các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước; kết hợp cấp nước cho công nghiệp, dân sinh; hạn chế xâm nhập mặn và cải thiện môi trường sinh thái vùng phía nam tỉnh Bình Định.

Do khó khăn về nguồn vốn nên mới đầu tư xây dựng cụm đầu mối và đang hoàn chỉnh hồ sơ để đầu tư các hạng mục cấp bách của Dự án hợp phần hệ thống tưới Văn Phong.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Trung ương xem xét quyết định bố trí vốn đầu tư hợp phần khu tưới Văn Phong trong kế hoạch năm 2008 từ ngân sách TW là 100 tỷ đồng, phần còn lại tiếp tục bố trí vốn các năm tiếp theo đến năm 2010  nhằm tạo điều kiện cho địa phương sớm triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng một số hạng mục bức xúc như kênh tưới Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hiệp thuộc huyện Vĩnh Thạnh để lấy nước trực tiếp từ hồ Định Bình tưới 1.417 ha.

+ Về việc đầu tư nâng cấp mở rộng cụm cảng Quy Nhơn, nhất là ưu tiên mở rộng luồng vào và nạo vét luồng vào cảng Quy Nhơn

Trong những năm đến, tỉnh đang đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp, các khu du lịch, nâng cấp đô thị Quy Nhơn lên đô thị loại 1. Do vậy khả năng tăng trưởng lượng hàng hóa thông qua cụm cảng Quy Nhơn ngày một tăng cao, đòi hỏi phải tiến hành đầu tư nâng cấp mở rộng cụm cảng Quy Nhơn, nhất là ưu tiên mở rộng luồng vào và nạo vét luồng vào cảng Quy Nhơn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi và đến tỉnh Bình Định.

#### UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị TW quan tâm đầu tư mở rộng luồng vào Cảng và nạo vét từ 1,5 đến 2,0m để tăng độ sâu của luồng đảm bảo cho các tàu có trọng tải 50.000 DWT ra vào an toàn.

+ Một số công trình thuỷ lợi ở các huyện miền núi và vùng còn khó khăn bức xúc phải đầu tư  như Hồ Thuận Phong huyện Phù Cát; nâng cấp 43 hồ chứa nước nhỏ, tiếp tục hỗ trợ vốn trái phiếu chính phủ để xây dựng hệ thống kênh mương các công trình đã bố trí từ trái phiếu chính phủ để phát huy hiệu quả tưới, khắc phục sạt lỡ đê biển, đê sông Côn, La Tinh, Lại Giang… với tổng kinh phí cần đầu tư  gần 230 tỷ đồng. UBND tỉnh kính đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn trái phiếu chính phủ là 200 tỷ đồng, phần còn lại địa phương sẽ huy động để sớm đưa các công trình vào sử dụng.

+ Hỗ trợ đầu tư tuyến đường phía tây tỉnh dài 70 km là tuyến đường dân sinh kết hợp phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. UBND tỉnh đề nghị TW hỗ trợ 200 tỷ đồng, phần còn lại địa phương tự cân đối để hòan thành công trình.

+ Thực hiện hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh lân cận,  UBND hai tỉnh Bình Định và Phú Yên cùng thống nhất đề nghị TW quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 1 tại Thị trấn Diêu Trì Bình Định qua huyện miền núi Vân Canh Bình Định, các huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Hinh Phú Yên, huyện Ma - Đrắc tỉnh Đắc Lắc và giáp Quốc lộ 26. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi nói trên, góp phần tăng cường an ninh quốc phòng khu vực, hỗ trợ giao thông Quốc lộ 1 khi có sự cố và mở ra hướng phát triển mới nối Tây nguyên với các tỉnh duyên hải nam miền trung.

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tổng hợp để báo cáo trình Quốc hội./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                 PHÓCHỦ TỊCH

- Như trên;

- Đoàn ĐB Quốc hội BĐ;

- Bộ KHĐT;

- Sở KH- ĐT;

- Lưu: VT, K2 (VL).

Lê Hữu Lộc