ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                        Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾                                                      ¾¾¾¾¾¾¾¾

Số: 1781 / UBND  - VX                              Quy Nhơn, ngày 21  tháng  7  năm 2005

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu công trình mua sắm lắp đặt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh

Kính gửi :	- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Y tế

xét đề nghị Sở Y tế tại Tờ trình số 98/TT-YT ngày 11/7/2005 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 252/TTTĐ-KHĐT ngày 15/7/2005 về việc thẩm định và trình duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu công trình: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh  có ý kiến như sau:

1- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh gồm những nội dung cơ bản sau:

- Phân chia gói thầu: Toàn bộ trang thiết bị y tế theo chủng loại, tính năng kỹ thuật và cấu hình đã được xác định tại Quyết định số 1614/QĐ-CTUB ngày 29/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh là 01 gói thầu.

- Giá gói thầu: 2.940.000.000 đ (hai tỷ, chín trăm bốn chục triệu đồng)

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho mỗi gói thầu

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian thực hiện hợp đồng:   70 ngày

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 7 năm 2005

2- Phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kèm theo Tờ trình số 252/TTTĐ-KHĐT ngày 15/7/2005.

3- Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện  gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước về quy chế đấu thầu./.

KT- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                          Nguyễn Thị Thanh Bình

- Lưu: VT+ K9 (5b).