ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾                                                      ¾¾¾¾¾¾¾¾

Số:  2021  / UBND  - VX                              Quy Nhơn, ngày 15  tháng  8  năm 2005

V/v thanh toán khối lượng thi công hoàn thành của hạng mục khoa Ngoại Thần kinh cột sống BVĐK tỉnh

Kính gửi :	- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ban Quản lý Dự án XD DD-CN tỉnh

xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án xây dựng dân dụng – công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 18/7/2005 về việc thanh toán khối lượng thi công hoàn thành hạng mục khoa Ngoại Thần kinh cột sống thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh  có ý kiến như sau:

Đồng ý thanh toán khối lượng hoàn thành của hạng mục khoa Ngoại Thần kinh cột sống thuộc công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh cụ thể như sau:

1- Về khối lượng xây lắp điều chỉnh, bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-CTUB ngày 9/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh: Đồng ý Công ty TNHH Minh Châu là đơn vị đã trúng thầu hạng mục khoa Ngoại Thần kinh cột sống Bệnh viện đa khoa tỉnh được tiếp tục thi công khối lượng bổ sung, với giá giao thầu khoán gọn giảm 7% so với giá trị dự toán xây lắp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-CTUB ngày 9/3/2004.

2- Về trang thiết bị bổ sung: Đồng ý thanh toán 23 máy điều hòa theo đơn giá dự toán được duyệt.

3- Về khối lượng phát sinh ngoài phần đã được UBND tỉnh phê duyệt: Về chủ trương, đồng ý theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng dân dụng – công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 18/7/2005. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng dân dụng – công nghiệp tỉnh phối hợp các sở, ngành kiểm tra và thông qua Sở Xây dựng thẩm định dự toán phát sinh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành./.

KT- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho Bạc NN tỉnh

- Lưu: VT+ K9 (5b).                                                                    Nguyễn Thị Thanh Bình