UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128/UBND-TC                                Quy Nhơn, ngày 14 tháng 01 năm 2010

V/v báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2010.

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18322/BTC-NSNN ngày 29/12/2009 về việc báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

I. Báo cáo tình hình huy động vốn cho các dự án đầu tư ở địa phương năm 2009.

Dự toán năm 2009 địa phương huy động vào ngân sách 320 tỷ đồng, trong đó: vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 tỷ đồng, vay tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 100 tỷ đồng và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước: 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chính sách kích cầu, Chính phủ cho tăng hạn mức vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam lên 60 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch huy động của tỉnh năm 2009 là 360 tỷ đồng.

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 60 tỷ đồng để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn (51,3 tỷ đồng), cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn (05 tỷ đồng), hạ tầng giống và nuôi trồng thuỷ sản (3,7 tỷ đồng); vay tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 100 tỷ đồng, chủ yếu là để đầu tư một số dự án, công trình trọng tâm của tỉnh như: cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội (12 tỷ đồng), chi đền bù giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng và hạ tầng các khu tái định cư (45 tỷ đồng), dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài (10 tỷ đồng), dự án sửa chữa cầu Bồng Sơn (03 tỷ đồng), dự án hạ tầng khu dân cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh và Đông đường Điện Biên Phủ (30 tỷ đồng), và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 200 tỷ đồng thực hiện bồi thường, GPMB, đầu tư các công trình thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Thực hiện dự toán 2009, căn cứ tiến độ thi công của các chủ đầu tư và kế hoạch huy động vốn, Ngân sách địa phương đã thực hiện huy động 208,932 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm. Trong đó: vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 60 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 85,132 tỷ đồng và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 63,8 tỷ đồng.

Đến 31/12/2009 Kho bạc Nhà nước đã lập thủ tục thanh toán và giải ngân được 187,56 tỷ đồng, đạt 90% tổng vốn đã huy động trong năm 2009. Trong đó: vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 58,427 tỷ đồng (đạt 97,3%), vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 82,58 tỷ đồng (97%), vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 46,553 tỷ đồng (72,9%).

Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng vốn huy động cho các dự án đầu tư ở địa phương được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục Nhà nước quy định; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng xây dựng nhiều công trình, phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Kế hoạch huy động, sử dụng và hoàn trả năm 2010.

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2010 là 171,068 tỷ đồng, trong đó, dự toán năm 2009 còn lại dự kiến huy động trong năm 2010 là 151,068 tỷ đồng (gồm có: vốn tạm ứng tồn ngân Kho Bạc Nhà nước 136,2 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 14,868 tỷ đồng), dự toán năm 2010 là 20 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn như sau:

- Ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước: 136,2 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình, dự án thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Vay không lãi Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn.

- Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 14,868 tỷ đồng, bao gồm: dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài (3,7 tỷ đồng), chi bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng và hạ tầng các khu tái định cư (11,1 tỷ đồng).

2. Kế hoạch hoàn trả vốn năm 2010.

Kế hoạch hoàn trả trong năm 2010 là 146,717 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản phí, lãi vay), trong đó: hoàn trả nợ ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước: 80,438 tỷ đồng, hoàn trả vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 23,713 tỷ đồng và hoàn trả vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam 42,566 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định báo cáo một số tình hình về việc huy động và sử dụng nguồn vốn huy động cho các dự án đầu tư ở địa phương trong năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét và hỗ trợ cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 					          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như trên;						              KT. CHỦ TỊCH

- Vụ NSNN (Bộ TC);						PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lưu: VT, K17.

Lê Hữu Lộc