## UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH				  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### Số :  62 /UBND-TH            		          Quy Nhơn,  ngày   06  tháng 01 năm 2006

V/v đề nghị bổ sung thiết kế và vốn đầu tư

để thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông

công trình Đường tránh hồ Định Bình.

Kính gửi :   	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đường tránh hồ Định Bình là một dự án hợp phần thuộc dự án hồ Định Bình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ . Theo dự án đã được phê duyệt và đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến đường gồm 46,1 km, trong đó đã xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho nh?ng đoạn có độ dốc lớn là 17,4 km, phần còn lại 28,7 km mặt bằng đất cấp phối đồi, đến nay dự án đã thực hiện xong. Tuy nhiên khi đưa vào sử dụng do địa hình đồi núi và một phần là đất BaZan nên các đoạn chưa có mặt bê tông vào mùa mưa bị xói lở và trơn trợt các phương tiện giao thông không thể đi lại được. Đặc biệt mùa mưa 2005 do thời gian mưa kéo dài đã gây xói lở gây hư hỏng mặt đường rất lớn.

Trước tình hình trên, để tuyến đường đảm bảo ổn định, phát huy hiệu qủa lâu dài đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong vùng dự án hồ chứa nước Định Bình. UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bổ sung phần việc trên vào dự án đường tránh hồ Định Bình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hồ Định Bình, với quy mô chiều dài là 28,7 km, mặt bê tông xi măng M250, dày 20 cm, rộng 3,5 m.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:			                                        TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như trên;                                                                                 KT - CHỦ TỊCH

- Cục QLXD CT BNN                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- Vụ Kế hoạch BNN

- Lưu VP, K3.

Nguyễn Văn Thiện