ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             ĐT. 11

Số: 496 /UB - TH                            Quy Nhơn, ngày 02  tháng  3  năm  2005

V/v lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lòng hồ Định Bình

Kính gửi:   -    Ban Quản lý Dự án 410

- Sở Tài nguyên và Môi trường

Hồ chứa nước Định Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư đang triển khai xây dựng, tuy nhiên, đến nay khu vực lòng hồ vẫn chưa được lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc này đã gây khó khăn cho một số đơn vị thi công vùng lòng hồ và các hạng mục liên quan đến dự án. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Quản lý Dự án 410 khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khu vực lòng hồ Định Bình và các hạng mục liên quan đến Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật; thời gian hoàn thành các thủ tục nêu trên chậm nhất trong tháng 6/2005.

Ban Quản lý dự án 410, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, địa phương liên quan tổ chức thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- CT, PCT. UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện

- Đ/c Trần Ngoạn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chi cục Kiểm lâm

- BQL DA di dân và tái định cư hồ Định Bình

- UBND huyện Vĩnh Thạnh

- Lưu VP, K3, K4

- Nguyễn Văn Thiện