UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                

Số:1677/UBND-NN                        Quy Nhơn, ngày   08   tháng  7    năm 2005

V/v chọn thầu thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Lòng Bong, huyện Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- UBND huyện Hoài Nhơn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại văn bản số 278/CV-UB ngày 07/7/2005 về chỉ định thầu thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Lòng Bong, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1- Do thời gian còn lại để thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước  Lòng Bong, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn không đảm bảo an toàn vượt lũ, dễ xảy ra nhiều sự cố, gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ quy định tại điểm 3, Điều 28 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư (UBND huyện Hoài Nhơn) được áp dụng hình thức mời 01 nhà thầu đủ năng lực để đàm phán, ký kết hợp đồng thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước  Lòng Bong với yêu cầu: nhà thầu cam kết tổ chức thi công đảm bảo an toàn vượt lũ trước ngày 31/8/2005, giảm giá từ 5-7% so giá trị dự toán xây lắp được duyệt .

2- Giao Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo thi công an toàn vượt lũ và chất lượng công trình./.

## KT.CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Lưu VP + K10(8b).

Nguyễn Văn Thiện