ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

Số: 420/QĐ-UBND                          Bình Định, ngày 23 tháng 7  năm 2012

# QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo

được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

# 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2011 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012; Công văn số 97/BXD-QLN ngày 18/01/2012 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn  2012 – 2015;

Theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2012;

Theo Văn bản số 2508/UBND-KTN ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 56/TTr-SXD ngày 13/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng (là cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, UBND thị xã An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ LĐ-TB&XH;

- Ngân hàng CSXHVN;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Thường trực UBMT TQVN tỉnh;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu VT, K14, K16 (TK.50b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

### Hồ Quốc Dũng

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH BÌNH ĐỊNH __________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO 982 HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-UBND  ngày     /7/2012 của UBND tỉnh)

_______________________

1. Tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ:

Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ bổ sung giai đọan 1  trên địa bàn tỉnh là: 982 hộ, trong đó tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ là 713 hộ; số hộ đang cư trú không thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg là 269 hộ.

2. Tiến độ thực hiện:

- Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 982 hộ nghèo trong năm 2012.

3. Tổng số kinh phí thực hiện: 28.412 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn Ngân sách TW hỗ trợ:       7.265,5 triệu đồng;

- Vốn Ngân sách tỉnh: 	               660,5 triệu đồng;

- Vốn vay Ngân hàng CSXH:       7.856   triệu đồng;

- Vốn huy động khác: 	           12.630    triệu đồng.

(Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 là 4.932 triệu đồng; ngân sách còn nguồn từ các năm trước chuyển sang 2.265 triệu đồng, còn thiếu 68,5 triệu đồng).

4. Định mức kinh phí cho từng loại hộ:

a) Mức kinh phí cho các huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh:

Định mức hỗ trợ/ hộ: 31,4 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		7,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			15,0 triệu đồng/hộ.

b) Mức kinh phí cho các đối tượng ở các huyện đồng bằng:

* Định mức hỗ trợ/ hộ nghèo thuộc vùng khó khăn (theo Quyết định số  30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ): 26,4 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		7,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			10,0 triệu đồng/hộ.

* Định mức hỗ trợ/ hộ nghèo vùng khác: 25,2 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		6,6 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,6 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			10,0 triệu đồng/hộ.

5. Chi tiết kinh phí thực hiện trong năm 2012:

a) Bảng chi tiết về kinh phí năm 2012 cho các huyện miền núi:

b) Bảng chi tiết về kinh phí năm 2012 cho các huyện đồng bằng:

6. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, UBND thị xã An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành liên quan để triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ; đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng mục tiêu và yêu cầu; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất  bố trí vốn ngân sách tỉnh và đề xuất tạm ứng 68,5 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để phân bổ cho các địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

c) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định thực hiện việc cho vay, thu hồi nợ vay theo quy định.

d) Đối với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, UBND thị xã An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn:

- Căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt chỉ đạo công tác quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định;

- Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo có nhà ở sau khi được hỗ trợ theo quy định của Kế hoạch này;

- Định kỳ hàng tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho Sở Xây dựng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền trong việc vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH BÌNH ĐỊNH __________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định  số  679 /QĐ-UBND  ngày 18 /9/2009 của UBND tỉnh)

_______________________

I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU:

- Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo nhằm xóa nhà ở đơn sơ, tạm bợ, có nhà ổn định an toàn, cải thiện điều kiện sống, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo được thực hiện xong trong 03 năm (2009-2010), được lồng ghép với chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ở các huyện miền núi theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ, được huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và bản thân gia đình hộ nghèo, từ nguồn vốn vay ưu đãi và từ ngân sách nhà nước. Việc thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tạo an tâm phấn khởi đối với hộ nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

II. CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

- Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

- Căn cứ công văn số 2561/BXD-QLN ngày 23/12/2008 và công văn số 340/BXD-QLN ngày 10/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc triển khai và  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2008.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ:

Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở tại khu vực nông thôn (tính đến thời điểm Quyết định 167/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành): 3.805 hộ, trong đó tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 2.601 hộ.

2. Tiến độ thực hiện chung trong 3 năm (2009- 2011):

- Năm 2009: Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 2.197 hộ thuộc các đối tượng: hộ nghèo thuộc diện chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo đang sinh sống tại 3 huyện miền núi: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.

- Năm 2010: Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 526 hộ thuộc các đối tượng: hộ nghèo trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo đang sống tại vùng đặc biệt khó khăn.

- Năm 2011: Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 1.082 hộ là các đối tượng hộ nghèo còn lại ở các huyện đồng bằng.

- Năm 2012: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

3. Tổng số kinh phí thực hiện:                  109,035 tỷ đồng

+ Vốn ngân sách TW hỗ trợ:                       28,050 tỷ đồng

+ Vốn ngân sách của tỉnh:                             2,550 tỷ đồng

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH:                     30,440 tỷ đồng

+ Vốn huy động khác:                                 47,995 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn thực hiện:

a) Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh:

- Đối với các hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn: ngân sách Trung ương hỗ trợ 7,0 triệu đồng/hộ và hỗ trợ bổ sung phần vốn đối ứng 0,7 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 0,7 triệu đồng/hộ.

- Đối với các hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở còn lại: ngân sách Trung ương hỗ trợ 6,0 triệu đồng/hộ và hỗ trợ bổ sung phần vốn đối ứng 0,6 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 0,6 triệu đồng/hộ.

b) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định bảo đảm kinh phí cho các hộ dân thuộc diện đối tượng vay theo mức quy định là 8,0 triệu đồng /hộ, lãi suất vay 3%/năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ số lãi vay cho các hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở. Thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ là 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay;

c) Vốn huy động từ quỹ ‘‘Ngày vì người nghèo’’ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát động và vận động từ các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân;

d) Vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ.

5. Định mức kinh phí cho từng loại hộ:

a) Mức kinh phí cho ba huyện miền núi: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão:

Định mức hỗ trợ/ hộ: 31,4 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		7,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			15,0 triệu đồng/hộ.

b) Mức kinh phí cho các đối tượng ở các huyện đồng bằng:

* Định mức hỗ trợ/ hộ nghèo thuộc vùng khó khăn(theo Quyết định số  30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ): 26,4 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		7,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,7 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			10,0 triệu đồng/hộ.

* Định mức hỗ trợ/ hộ nghèo vùng khác: 25,2 triệu đồng/hộ. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 		6,6 triệu đồng/hộ;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 		  	0,6 triệu đồng/hộ;

+ Vốn vay Ngân hàng CSXH: 		8,0 triệu đồng/hộ;

+ Vốn huy động khác: 			10,0 triệu đồng/hộ.

6. Kế hoạch cụ thể thực hiện hàng năm:

a) Năm 2009: Hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo thuộc các đối tượng: là hộ nghèo thuộc diện chính sách, là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo đang sinh sống tại 3 huyện miền núi: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.

* Tổng số hộ được hỗ trợ trong năm 2009 là: 2.197 hộ. Trong đó:

+ Hộ nghèo thuộc diện chính sách: 	      86 hộ;

+ Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số:    122 hộ;

+ Hộ nghèo 3 huyện miền núi: 		  1.989 hộ.

Bảng chi tiết về kinh phí năm 2009 cho 3 huyện miền núi:

Bảng chi tiết về kinh phí năm 2009 cho các huyện đồng bằng

* Tổng hợp kinh phí năm 2009:          67.911 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn Ngân sách trung ương:   16.885 triệu đồng;

- Vốn Ngân sách tỉnh: 	          1.535 triệu đồng;

- Vốn vay Ngân hàng CSXH:  17.576 triệu đồng;

- Vốn huy động khác: 	         31.915 triệu đồng.

b) Năm 2010: Tổng số hộ được hỗ trợ: 526 hộ. Trong đó:

+ Hộ nghèo vùng thường xuyên xảy ra thiên tai: 	  39 hộ;

+ Hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn:			354 hộ;

+ Hộ nghèo đang sống tại vùng đặc biệt khó khăn: 	133 hộ.

Bảng chi tiết về kinh phí năm 2010 cho các huyện đồng bằng:

| TT | Đơn vị | Số hộ được | Vốn NS | Vốn NS | Vốn vay | Vốn huy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hành chính | hỗ trợ | Trung ương | tỉnh | NHCS | động |
|  |  | (hộ) | ( triệu đồng) | ( triệu đồng) | (8,0 trđ/hộ) | (10 trđ/hộ) |
| 1 | TP.Quy Nhơn | 15 | 108,9 | 9,9 | 120,0 | 150,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 9 | 69,3 | 6,3 | 72,0 | 90,0 |
|  | -Vùng khác | 6 | 40 | 4 | 48 | 60 |
| 2 | H.Tây Sơn | 170 | 1.235,3 | 112,3 | 1.360,0 | 1.700,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 103 | 793,1 | 72,1 | 824,0 | 1.030,0 |
|  | -Vùng khác | 67 | 442 | 40 | 536 | 670 |
| 3 | H.Tuy Phước | 37 | 244 | 22 | 296 | 370 |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | 37 | 244 | 22 | 296 | 370 |
| 4 | H.An Nhơn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | - | - | - | - | - |
| 5 | H.Phù Cát | 170 | 1.216,6 | 110,6 | 1.360,0 | 1.700,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 86 | 662,2 | 60,2 | 688,0 | 860,0 |
|  | -Vùng khác | 84 | 554,4 | 50,4 | 672,0 | 840,0 |
| 6 | H.Phù Mỹ | 86 | 645,7 | 58,7 | 688,0 | 860,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 71 | 546,7 | 49,7 | 568,0 | 710,0 |
|  | -Vùng khác | 15 | 99,0 | 9,0 | 120,0 | 150,0 |
| 7 | H.Hoài Nhơn | 48 | 320,1 | 29,1 | 384,0 | 480,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 3 | 23,1 | 2,1 | 24,0 | 30,0 |
|  | -Vùng khác | 45 | 297,0 | 27,0 | 360,0 | 450,0 |
| 8 | H.Hoài Ân | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | - | - | - | - | - |
|  | Tổng cộng: | 526 | 3.770,8 | 342,8 | 4.208,0 | 5.260,0 |

* Tổng hợp kinh phí năm 2010: 13.581,60 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Ngân sách trung ương: 	3.770,8 triệu đồng;

- Vốn Ngân sách tỉnh: 		   342,8 triệu đồng;

- Vốn vay Ngân hàng CSXH: 	4.208,0 triệu đồng;

- Vốn huy động khác: 		5.260,0 triệu đồng;

c) Năm 2011: Tổng số hộ được hỗ trợ: 1.082 hộ.

Bảng chi tiết về kinh phí năm 2011 cho các huyện đồng bằng

| TT | Đơn vị | Số hộ được | Vốn NS | Vốn NS | Vốn vay | Vốn huy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hành chính | hỗ trợ | Trung ương | tỉnh | NHCS | động |
|  |  | (hộ) | ( triệu đồng) | ( triệu đồng) | (8,0 trđ/hộ) | (10 trđ/hộ) |
| 1 | TP.Quy Nhơn | 32 | 237,6 | 21,6 | 256,0 | 320,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 24 | 184,8 | 16,8 | 192,0 | 240,0 |
|  | -Vùng khác | 8 | 53 | 5 | 64 | 80 |
| 2 | H.Tây Sơn | 109 | 719,4 | 65,4 | 872,0 | 1.090,0 |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | 109 | 719 | 65 | 872 | 1.090 |
| 3 | H.Tuy Phước | 12 | 79 | 7 | 96 | 120 |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | 12 | 79 | 7 | 96 | 120 |
| 4 | H.An Nhơn | 95 | 627,0 | 57,0 | 760,0 | 950,0 |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | 95 | 627,0 | 57,0 | 760,0 | 950,0 |
| 5 | H.Phù Cát | 233 | 1.630,2 | 148,2 | 1.864,0 | 2.330,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 84 | 646,8 | 58,8 | 672,0 | 840,0 |
|  | -Vùng khác | 149 | 983,4 | 89,4 | 1.192,0 | 1.490,0 |
| 6 | H.Phù Mỹ | 89 | 587,4 | 53,4 | 712,0 | 890,0 |
|  | -Vùng khó khăn | - | - | - | - | - |
|  | -Vùng khác | 89 | 587,4 | 53,4 | 712,0 | 890,0 |
| 7 | H.Hoài Nhơn | 340 | 2.279,2 | 207,2 | 2.720,0 | 3.400,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 32 | 246,4 | 22,4 | 256,0 | 320,0 |
|  | -Vùng khác | 308 | 2.032,8 | 184,8 | 2.464,0 | 3.080,0 |
| 8 | H.Hoài Ân | 172 | 1.234,2 | 112,2 | 1.376,0 | 1.720,0 |
|  | -Vùng khó khăn | 90 | 693,0 | 63,0 | 720,0 | 900,0 |
|  | -Vùng khác | 82 | 541,2 | 49,2 | 656,0 | 820,0 |
|  | Tổng cộng: | 1.082 | 7.394,2 | 672,2 | 8.656,0 | 10.820,0 |

* Tổng hợp kinh phí năm 2011: 27.542,40 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Ngân sách trung ương: 	7.394,2 triệu đồng;

- Vốn Ngân sách tỉnh: 		   672,2 triệu đồng;

- Vốn vay Ngân hàng CSXH: 	 8.656,0 triệu đồng;

- Vốn huy động khác: 	          10.820,0 triệu đồng.

d) Năm 2012: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan để triển khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đúng tiến độ;

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định tại Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng mục tiêu và yêu cầu; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tổng hợp kế hoạch và bố trí vốn có mục tiêu cho các địa phương trong kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh trong năm 2009 và các năm tiếp theo báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các hộ thuộc diện đối tượng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh để bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định thực hiện việc cho vay, thu hồi nợ vay theo quy định.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quy Nhơn:

a) Căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện chốt lại danh sách các hộ được hỗ trợ làm nhà ở theo đúng quy định của Chính phủ;

b) Gửi danh sách hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở sau khi đã thẩm tra trên địa bàn về Sở Xây dựng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Chỉ đạo công tác quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định;

d) Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở;

đ) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo có nhà ở sau khi được hỗ trợ theo quy định của Kế hoạch này;

e) Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho Sở Xây dựng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp tục phát động cuộc vận động ‘‘Ngày vì người nghèo’’, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan trong việc phân bổ nguồn vốn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã huy động được (bao gồm vốn bằng tiền hoặc hiện vật như nhà ở, vật liệu xây dựng…) cho các địa phương đảm bảo hợp lý và công bằng; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu; tích cực vận động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức và các cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Hữu Lộc

V. KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG:

1. Đề nghị Chính phủ cho phép  tỉnh Bình Định được thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được thực hiện trong 3 năm 2009 -2011. Đồng thời Trung ương hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở theo tiến độ xây dựng nhà ở theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Định.

2. Bổ sung các xã khó khăn đã được công nhận theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu chương trình kinh tế xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2 và các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2006 - 2010, nhưng nằm ngoài danh sách của Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Có chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình chính sách nhưng nhà ở xuống cấp, hư hỏng nhưng không phải là hộ nghèo (cận nghèo) hoặc do có nhận trợ cấp vượt mức quy định nên không được xét là hộ nghèo.

4. Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được thực hiện đến năm 2012 dựa trên tổng số hộ nghèo cần được hỗ trợ tính tại thời điểm năm 2009 là chưa phù hợp vì số hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở sẽ thay đổi theo từng năm. Hơn nữa, nếu theo tiêu chí hộ nghèo mới (dự thảo) thì tổng số hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở sẽ có thay đổi./.