ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      

Số: 86/QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 12  tháng 01  năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

Hạng mục: Hành lang cầu nối; Khoa Dược xét nghiệm;

Nhà giặt, khử trùng, bếp dinh dưỡng

Công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng-công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 95/TTr-BQLDA ngày 26/12/2005 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 07/TTr-SKHĐT ngày 06/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Hành lang cầu nối; Khoa Dược xét nghiệm; Nhà giặt, khử trùng, bếp dinh dưỡng thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn, với những nội dung cơ bản như sau:

1- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục: Hành lang cầu nối; Khoa Dược - Xét nghiệm; Nhà giặt, khử trùng, bếp dinh dưỡng thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 03/10/2002 được chia thành 03 gói thầu:

- Gói thầu số 09: Hành lang cầu nối;

- Gói thầu số 10: Khoa Dược - Xét nghiệm;

- Gói thầu số 11:  Nhà giặt, khử trùng, bếp dinh dưỡng

2- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

3- Giá các gói thầu: Giảm 3% so với giá trị dự toán xây lắp được phê duyệt cho mỗi hạng mục.

4- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

5- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho mỗi gói thầu

6- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 09: 120 ngày

- Gói thầu số 10: 180 ngày

- Gói thầu số 11: 180 ngày

7- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong quý I năm 2006

8- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách nhà nước

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng-công nghiệp tỉnh phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng-công nghiệp tỉnh, chủ đầu tư và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, K9 ( 6 b)

Nguyễn Thị Thanh Bình