UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                ————

Số:  658 /QĐ-CTUBND                 Quy Nhơn, ngày   28   tháng   3   năm  2006

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc điều chỉnh Quyếtđịnh số 3154/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về chỉ định thầu thi công

### Công trình: Cải tạo nâng cấp kho vũ khí trang bị (K6)

### của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 22/TT-BCH  ngày 16/3/2006 và số 179/KHĐT-TH ngày 24/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Điều chỉnh Quyết định số 3154/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định với một số nội dung như sau:

- Giá giao thầu: giảm giá 3% so với dự toán được duyệt:                         ( 5.793.648.000 đồng)

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng.

-  Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có điều chỉnh giá.

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 3154/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có biện pháp giám sát, đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lượng, thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về việc thực hiện công trình trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

- Tổng Công ty Thành An;

- Lưu: VT,  K11(vs).

Vũ Hoàng Hà