UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH		                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________				                                           ________________________________________________________________

Số: 637/QĐ-CTUBND			   Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Gói thầu: Khoa Nội B 30 giường

thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ.

_____________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 26/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 71/TTr-SYT ngày 04/3/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 116/TTr-SKH&ĐT ngày 13/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Khoa Nội B 30 giường, thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập dự án khả thi công trình; Tư vấn khảo sát, lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Khoa Nội A - Đông Y (Chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành);

b) Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý Dự án.

c) Phần công việc áp dụng hình thức chỉ định thầu: tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; bảo hiểm công trình xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

d) Phần công việc tổ chức đấu thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp, thiết bị                                                                                                                                                                                           hạng mục: Khoa Nội B 30 giường, thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ, đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 26/02/2009 được chia làm 01 (một) gói thầu.

2. Giá gói thầu: 2.740.579.000 đ (Hai tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 (một) túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày, kể từ ngày khởi công.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 3 và 4 năm 2009.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT - CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PCT Ng.Thị Thanh Bình;

- Lưu: VT, K15.

Nguyễn Thị Thanh Bình