UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH		                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________				                                           ________________________________________________________________

Số:  636/QĐ-CTUBND			   Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Gói thầu: Nhà mổ

thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

_____________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Nhà mổ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 65/TTr-SYT ngày 26/02/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 122/TTr-SKH&ĐT ngày 18/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Nhà mổ, thuộc công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập dự án khả thi công trình; tư vấn khảo sát, lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhà mổ; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp (Chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành);

b) Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý Dự án.

c) Phần công việc chưa thực hiện:

- Tư vấn giám sát thi công phần lắp đặt thiết bị công trình.

- Các gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị, gồm:

+ Gói thầu: Lắp đặt 01 trạm biến áp 560 KVA.

+ Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 500 KVA.

+ Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt 01 hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm.

+ Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 02 thang máy vận chuyển bệnh nhân và 02  tời vận chuyển.

+ Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 01 hệ thống camera, ti vi và 04 máy vi tính.

+ Gói thầu: Mua sắm 01 máy lọc nước tinh khiết khử trùng bằng tia cực tím công suất 4m3/h.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT các gói thầu trang thiết bị.

- Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.

- Bảo hiểm công trình xây dựng.

Đối với phần công việc này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

d) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị gắn liền với xây lắp và công việc giám sát thi công hạng mục: Nhà mổ, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chia làm 02 (hai) gói thầu:

- Gói thầu số 1: Xây dựng Nhà mổ: Toàn bộ khối lượng xây lắp (bao gồm xây dựng nhà mổ, kể cả điện chiếu sáng, chống sét, hệ thống quạt thông hơi, hệ thống camera - tivi nội bộ, mạng lan, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống nước sinh hoạt và nước tiệt trùng, hệ thống cấp nước cứu hỏa, bể nước 50 m3, hố ga, mương thoát nước ngoài nhà) và thiết bị gắn liền với xây lắp (bao gồm: Máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước cứu hỏa, bình cứu hỏa CO2, máy bơm chìm bơm nước thải, máy bơm cấp nước) theo đúng cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đã được Giám đốc Sở Y tế  phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 26/02/2009.

- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Nhà mổ.

2. Giá gói thầu:

- Giá gói thầu số 1: 38.638.958.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, chín trăm năm mươi tám ngàn đồng).

- Giá gói thầu số 2: 683.583.000 đ ( Sáu trăm tám mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn đồng).

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi cho cả 02 (hai) gói thầu.

5. Phương thức đấu thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu 01 (một) túi hồ sơ.

- Gói thầu số 2: Đấu thầu 02 (hai) túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Mỗi gói thầu là 01 hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày cho mỗi gói thầu.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 3 và 4 năm 2009 cho cả 02 gói thầu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT - CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PCT Ng.Thị Thanh Bình;

- Lưu: VT, K15.

Nguyễn Thị Thanh Bình