ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      

Số:  1672/QĐ-CTUBND                   Quy Nhơn, ngày   10  tháng  7  năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: San nền

thuộc Công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 169/TTr-SYT ngày 30/6/2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 345/TTr-SKH&ĐT ngày 07/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hạng mục “San nền”, thuộc Công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Định, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện hạng mục “San nền”: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thí nghiệm quy đổi vật liệu, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán hạng mục: San nền (Chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành);

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu hạng mục “San nền”: Quản lý Dự án.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu hạng mục “San nền”:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 5.041 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Trong tháng 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 10 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 33.002 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Trong tháng 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 120 ngày |
| 3 | Tư vấn kiểm toán công trình xây dựng | 15.023 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm |  |
| 4 | Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng | 11.550 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Trong tháng 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 120 ngày |
| Mua sắm hàng hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bảo hiểm công trình xây dựng | 5.648 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Trong tháng 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 120 ngày |
| Xây lắp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | San nền | 1.727.148 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu hạn chế | Một túi hồ sơ | Trong tháng 7/2009 | Trọn gói | 120 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 1.797.412.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm mười hai ngàn đồng). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT - CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PCT Ng.Thị Thanh Bình;

- PVP Trương Thanh Kết;

- Lưu: VT, K15.

Nguyễn Thị Thanh Bình