| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 1640 /QĐ-CTUBND |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2011 |
| --- | --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

Công trình: Di tích Thành Hoàng Đế.

Hạng mục: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi

Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 3635/BVHTTDL-KHTC ngày 13/10/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Hoàng Đế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 174/TTr-SKH&ĐT ngày 05/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Di tích Thành Hoàng Đế.

Hạng mục: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung (Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng).

4. Mục tiêu đầu tư: Bảo tồn, và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cho thế hệ tiếp nối, tôn vinh lịch sử chống ngoại xâm, nêu cao nghĩa khí trung kiên…

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Tường thành Tử Cấm Thành: Phục hồi tường thành đã hư hỏng, phế tích (xây câu móc một viên dọc 0,33m, một viên ngang 0,53m) bằng đá ong có kích thước (0,53 x 0,33 x 0,28) m. Đổ lớp độn lõi tường bằng đất sét trộn cát và gạch vỡ có hóa chất cố kết. Xây phục hồi tai tường thành, mũ tường thành bằng đá ong có kích thước (0,53 x 0,33 x 0,22)m. Đối với phần tường giữ lại, khoan tường đặt ống thép d=26 và bơm vữa sét cố kết vào các chỗ rỗng để gia cố tường thành.

b) Lăng Võ Tánh:

- Bóc bỏ lớp vữa trát đã bị bong dộp, trát lại bằng vữa truyền thống. Cạo bỏ rêu mốc trên các mảng tường giữ lại, phục hồi các khối xây hỏng mất, phục hồi các hoa văn BTCT, phục hồi các con giống trang trí bờ mái và các ô cửa kính nhà bia. Bóc bỏ phần mặt nền bị bong hỏng và đổ cát nền đến cao trình nền cũ.

- Đục mở chân bình phong, đổ bê tông giằng đỡ chân, vữa XM mác 200. Kích nâng bình phong thẳng đứng lại bằng thủ công và kích nâng thủy lực. Xây chèn trát chân bình phong. Hạ giải các lớp vữa bị bong tróc, tu bổ, phục hồi hoa tiết trang trí đắp nổi gắn sành sứ, sơn ta truyền thống.

- Phục hồi đoạn tường, các trụ có ô hoa trang trí chữ Hán bằng vữa truyền thống, sơn ta, lát gạch gốm 360x360x35 cho khuôn viên mộ.

- Hạ giải mái ngói thấm dột và xương gỗ mục hỏng. Trát phục hồi bằng vữa truyền thống, phục hồi hệ thống đòn tay, rui, diềm mái bằng gỗ nhóm 3. Phục hồi mái lợp ngói liệt và hệ thống bờ mái theo cách thức truyền thống. Cạo tẩy, chấm màu, phục hồi các chữ Hán trên công trình bằng sơn ta, lát lại nền bằng gạch 360x360x35mm và sơn quang cho các cấu kiện gỗ.

Những nội dung chi tiết của công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung lập và đã được Công ty TNHH Tư vấn Hội Xây dựng thực hiện báo cáo Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Văn bản số 74/BCTT-HXD ngày 07/6/2011

6. Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn.

7. Diện tích sử dụng đất: Theo hiện trạng của các hạng mục Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh thuộc Di tích Thành Hoàng Đế.

8. Loại và cấp công trình: Công trình công cộng (di tích văn hóa), cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư:			         : 6.534.563.000 đồng.

(Sáu tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

Trong đó:	- Chi phí xây dựng		         : 4.338.770.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án 	         :    108.426.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD	         :	    642.502.000 đồng;

- Chi phí khác		         :	 1.133.695.000 đồng;

- Chi phí dự phòng		         :     311.170.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2011 - 2012.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, K5. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thanh Thắng |
| --- | --- |