ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                               ĐT. 9

Số: 1251 /QĐ-CTUBND                    Quy Nhơn, ngày 24  tháng  5  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

Hạng mục: Cải tạo mặt bằng và hệ thống kênh nội đồng khu tưới hồ Tà Niêng

Dự án: Di dân và tái định cư hồ Định Bình

Địa điểm xây dựng: huyện Vĩnh Thạnh



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 140/TTTĐ-KHĐT ngày 20/5/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp hạng mục công trình Cải tạo mặt bằng và hệ thống kênh mương nội đồng khu tưới hồ Tà Niêng, thuộc Dự án Đền bù, di dân và tái định cư hồ Định Bình, với những nội dung như sau:

1- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-CTUB ngày 06/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh được phân chia thành 2 gói thầu, cụ thể:

- Gói số 1: Cải tạo mặt bằng các khu số 1, số 2, số 3 và hệ thống kênh tưới nội đồng.

- Gói số 2: Cải tạo mặt bằng các khu số 4, số 5, số 6 và hệ thống kênh tưới nội đồng.

2- Giá gói thầu:

Gói số 1 : 1.182.000.000 đồng  (Một tỷ, một trăm tám hai triệu đồng).

Gói số 2: 946.640.000 đồng (Chín trăm bốn sáu triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

3-  Nguồn tài chính và điều kiện tài chính:

- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách TW cấp cho Dự án di dân và tái định dcư hồ Định Bình.

- Điều kiện tài chính: Giá dự thầu của hồ sơ dự thầu phải giảm tối thiểu 3% đối với giá gói thầu mới được xem xét đánh giá chi tiết.

4-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

6- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 30/8/2005

8- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 6/2005.

Điều 2: Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Đ/c Trần Ngoạn

- Lưu VP, K3

# Nguyễn Văn Thiện