ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                      

Số:  2057 /QĐ-CTUBND                      Quy Nhơn, ngày 27 tháng  7  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp và bảng khung điểm tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp

Công trình: Cầu Thầu Đâu, tuyến ĐT635-Nhơn Thành, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 258/TTTĐ-KHĐT ngày 22/7/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp và bảng khung điểm tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp công trình Cầu Thầu Đâu, tuyến ĐT635-Nhơn Thành, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 258/TTTĐ-KHĐT ngày 22/7/2005 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của công trình được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán số 1565/QĐ-CTUBND ngày 24/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh là 1 (một) gói thầu.

2. Giá gói thầu: 4.119.000.000đ (Bốn tỷ, một trăm mười chín triệu đồng)

3. Nguồn tài chính:

- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách (ngân sách tỉnh 70%, còn lại do ngân sách địa phương đóng góp)

4. Điều kiện thanh toán: Nhà thầu tham gia đấu thầu phải có cam kết tự úng vốn trước hoặc có bão lãnh tín dụng của ngân hàng cung cấp đủ vốn để thi công toàn bộ khối lượng hoàn thành của gói thầu theo kế hoạch vốn Nhà nước phân bổ cho công trình hàng năm và sẽ không chịu lãi suất trong thời gian thanh toán chậm.

5. Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi, thực hiện theo hai giai đoạn:

-Giai đoạn sơ tuyển nhà thầu.

-Giai đoạn đấu thầu

6. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

8. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 8/2005.

Điều 2: UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện Phù Cát chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu gói thầu nêu tại điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Lưu VP, K14(TK, 9b)

# Vũ Hoàng Hà