ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                            	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  

Số: 2938/QĐ-CTUBND                Quy Nhơn, ngày  03  tháng 10  năm 2005

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp

Gói thầu số 20: Đắp đất đường công vụ và đường dẫn,

thuộc công trình: Cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 305/TTTĐ-KHĐT ngày 15/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Gói thầu số 20, “Đắp đất giữa đường công vụ và đường dẫn, thuộc công trình Cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội” như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 305/TTTĐ-KHĐT ngày 15/8/2005 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của công trình được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán số 2095/QĐ-CTUBND ngày 01/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh là 01 gói thầu (Gói thầu số 20, hạng mục: Đắp đất giữa đường công vụ và đường dẫn, thuộc công trình Cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội).

2. Giá gói thầu:

-Gía gói thầu: 2.115.600.000 đ

(Hai tỷ, một trăm mười lăm triệu sáu trăm ngàn đồng).

3. Nguồn tài chính:

- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách.

4. Điều kiện thanh toán: Nhà thầu tham dự đấu thầu phải có cam kết tự ứng vốn để thi công toàn bộ khối lượng hoàn thành của gói thầu theo yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu theo kế hoạch vốn phân bổ cho công trình hàng năm và sẽ không chịu bất kỳ lãi suất nào trong thời gian thanh toán chậm.

5. Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi.

6. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

8.Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 8/2005.

Điều 2: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản ly dự án công trình giao thông Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu gói thầu nêu tại điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc ban Quản ly dự án công trình giao thông Bình Định và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

-Như điều 3

-CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện

-Lưu VP, K14.(TK.11b)

Nguyễn Văn Thiện