UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### Số:   1934  /QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày  11 tháng  9  năm  2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

Gói thầu số 02: Nhà ở Đại đội N1, N2 và Nhà vệ sinh,

Công trình: Doanh trại Trung đoàn 739 ( Tiểu đoàn BB52)/BCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;                                                                                         Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-CTUBND ngày 29/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Doanh trại Trung đoàn 739 ( Tiểu đoàn BB 52)/BCH của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 131/TTr-BCH ngày 25/8/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 328/TTr-SKH&ĐT ngày 8/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Gói thầu số 02: Nhà ở Đại đội N1, N2 và Nhà vệ sinh thuộc Công trình: Doanh trại Trung đoàn 739 ( Tiểu đoàn BB52)/BCH của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu sau:

- Phân chia gói thầu:

- Phần công việc đã thực hiện:

- Tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán xây dựng gói thầu: 73.551.000 đồng ( tại Quyết định số 26/QĐ-BCH ngày 28/01/2008 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định).

- Các gói thầu xây lắp: San nền mặt bằng: 743.495.000 đồng ( tại Quyết định số 98/QĐ-BCH ngày 04/6/2008 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định).

- Phần công việc không đấu thầu:

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

- Giám sát thi công: 17.987.000 đồng ( tại Quyết định số 103/QĐ-BCH ngày 18/6/2008 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, kèm theo Hợp đồng số 31/2008/HĐ-TVGS ngày 18/6/2008).

- Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Toàn bộ khối lượng xây lắp gói thầu số 02: Nhà ở Đại đội N1, N2 và Nhà vệ sinh thuộc Công trình: Doanh trại Trung đoàn 739 (Tiểu đoàn BB52)/BCH đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán tại Quyết định số 140/QĐ-BCH ngày 25/8/2008 là 01 (một) gói thầu.

2. Giá gói thầu:  4.000.392.234 đồng ( Bốn tỷ, ba trăm chín hai ngàn, hai trăm ba bốn đồng chẵn).

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu:  Đấu thầu 01 (một) túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

8. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 9 và 10 năm 2008.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành về xây dựng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng để theo dõi, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, K11.

Nguyễn Văn Thiện