| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ________ |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________________ XH.15 |
| --- | --- | --- |
| Số: 1261/QĐ-CTUB |  | ## Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2005 |

# QUYẾT  ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trụ sở làm việc UBND huyện Vĩnh Thạnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 977/TT-TC ngày 19/5/2005 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trụ sở UBND huyện Vĩnh Thạnh,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Công trình: Trụ sở làm việc UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Hạng mục: Nhà làm việc 02 (hai) tầng; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng công trình; cây xanh và đường giao thông; các công trình phụ trợ khác.

2. Địa điểm: Xã Định Quang, huyện Vĩnh Thạnh

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh

4. Đơn vị thiết kế: Công ty TTHH Tư vấn xây dựng ATT

5. Đơn vị thi công: Công ty Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng 75

6. Thời gian khởi công và hoàn thành: 10/2001 – 7/2002

7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 1.989.155.000 đồng

(Một tỷ chín trăm tám mươi chín triệu một trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó: - Xây lắp  : 1.723.272.000 đồng

- Thiết bị  :    158.000.000 đồng

- Chi khác:     107.883.000 đồng

(Chi phí khác bao gồm:

+ Lập dự án khả thi              :   6.911.000 đồng

+ Thiết kế phí                       : 39.170.000 đồng

+ Khảo sát địa chất              	:   5.419.000 đồng

+ Giám sát thi công             	: 19.170.000 đồng

+ Thẩm định dự án               :      623.000 đồng

+ Thẩm định TK – DT          :  1.901.000 đồng

+ Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu:     4.309.000 đồng

+ Chi phí Ban quản lý                                         :   22.465.000 đồng

+ Bảo hiểm công trình                                        :     4.665.000 đồng

+ Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán                   :     3.250.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách.

9. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư:

- Số lượng: 01 nhà làm việc 02 tầng và các hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng; đường giao thông, cây xanh và các công trình phụ trợ khác.

- Giá trị tài sản cố định: 1.989.155.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình đúng theo quy định của nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K7, K12.

Trịnh Hồng Anh