ỦY BAN NHÂN DÂN	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                              	     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2070/QĐ-CTUBND	         Bình Định, ngày  14 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn thực hiện Tiểu dự án Triển khai giải pháp

quản lý tổng hợp đầm Đề Gi theo hướng phát triển bền vững

(thuộc Dự án Tổng hợp đới ven bờ tỉnh Bình Định)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-CTUBND ngày 21/6/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán tiểu dự án Triển khai giải pháp quản lý tổng hợp đầm Đề Gi theo hướng phát triển bền vững (thuộc dự án Tổng hợp đới ven bờ tỉnh Bình Định);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1895    /TTr-STNMT ngày 07/9/2011 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 236/TTr-SKHĐT ngày 08/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn thực hiện Tiểu dự án Triển khai giải pháp quản lý tổng hợp đầm Đề Gi theo hướng phát triển bền vững (thuộc Dự án Tổng hợp đới ven bờ tỉnh Bình Định)  do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư:

1. Khái quát về gói thầu:

Gói thầu: Tư vấn thực hiện Tiểu dự án Triển khai giải pháp quản lý tổng hợp đầm Đề Gi theo hướng phát triển bền vững (thuộc Dự án Tổng hợp đới ven bờ tỉnh Bình Định) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Dự toán tại Quyết định số 1373/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 với những nội dung chính sau đây:

- Dự toán: 565.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Năm 2011.

2. Phần kế hoạch đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ĐVT: 1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra bổ sung hiện trạng sử dụng tài nguyên đới bờ và phân vùng chức năng theo mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng các mô hình đồng quản lý nhằm bảo tồn nguồn giống và giảm thiểu khai thác hủy diệt; khảo sát, quy hoạch cho phục hồi rừng ngập mặn | 307.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 3 tháng |
| 2 | Triển khai thí điểm phục hồi rừng ngập mặn | 178.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 3 tháng |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 485.000.000 đồng. (Bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án Tổng hợp đới ven bờ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:	                PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- BQL DA THĐVB tỉnh;					    (đã ký)

- Lưu: VT, K3.

Hồ Quốc Dũng