ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1477/QĐ-CTUBND                              Bình Định, ngày 23  tháng 7  năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu

Hạng mục : Xây dựng nhà hạt quản lý đường (03 nhà)

Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo Quyết định số 2127/QĐ-CTUBND ngày 21/09/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Xây dựng nhà hạt quản lý đường (03 nhà), thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 124/TTr-SKHĐT ngày 02/7/2012,

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định, hạng mục: Xây dựng nhà hạt quản lý đường (03 nhà), với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án : năm 2007-2012.

- Kế hoạch đấu thầu

| STT | Tên gói thầu | Thời gian lưa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại QĐ số 2127/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh | Thời gian phê duyệt điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình | Quý IV năm 2011 | Tháng 7 năm 2012 |
| 2 | Bảo hiểm công trình xây dựng | Quý IV năm 2011 | Tháng 7 năm 2012 |
| 3 | Toàn bộ khối lượng xây lắp hạng mục: Xây dựng nhà hạt quản lý đường (03 nhà hạt). | Quý III năm 2011 | Tháng 7 năm 2012 |

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2127/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP, PVPCN; - Lưu: VT, K14, K19. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng |
| --- | --- |