ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      

Số: 612/QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 22   tháng 3  năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây lắp

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em/KHHGĐ tỉnh



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án VIE/03/P20 tại Tờ trình số 25/TTr-BQLDAP20 ngày 14/3/2006 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 89/TTr-SKHĐT ngày 20/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em/KHHGĐ, với những nội dung cơ bản như sau:

I- Kế hoạch đấu thầu xây lắp:

1- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em/KHHGĐ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 3431/QĐ-CTUBND ngày 02/11/2005 và Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 10/3/2006 là 01 (một gói) thầu.

2- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

3- Giá gói thầu: 2.172.000.000 đ (hai tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu đồng)

4- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

5- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6- Thời gian thực hiện hợp đồng: 250 ngày

7- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 4 năm 2006

8- Nguồn tài chính: Vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại (trong khuôn khổ Dự án VIE/03/P20) và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.

II- Hồ sơ mời thầu: Phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em/KHHGĐ do Ban Quản lý Dự án VIE/03/P20 lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kèm theo Tờ trình số 89/TTr-SKHĐT ngày 20/3/2006.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án VIE/03/P20 chịu trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/03/P20 và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Dự án VIE/03/P20

- Lưu: VT, K9 ( 6 b)

Nguyễn Thị Thanh Bình