### ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                               

Số: 2436  /QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày 09   tháng 8  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v  phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trung tâm Dân số, Gia đình và Trẻ em TP Quy Nhơn

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

-  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ  Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1474/TT-STC ngày 20/7/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1- Tên công trình: Trung tâm Dân số, Gia đình và Trẻ em TP Quy Nhơn

2- Địa điểm: Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

3- Chủ đầu tư: UB Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh

4- Đơn vị thi công:	 Công ty TNHH xây dựng Nam Phương

5- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/7/2004 đến ngày 21/12/2004

6- Vốn đầu tư thực hiện:			581.173.000 đ

(Năm  trăm tám mươi mốt  triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn đồng)

Trong đó:	- Xây lắp			:	546.931.000 đ

- KTCB khác		:	  34.242.000 đ

(KTCB khác gồm:

+ Lập DA khả thi		:	    1.361.000 đ

+ Khảo sát, thiết kế phí	:	  18.606.000 đ

+ Thẩm định TKDT	:	       832.000 đ

+ Giám sát thi công	:	    7.452.000 đ

+ Ban QLDA		:	    4.872.000 đ

+ Thẩm tra quyết toán	:	    1.119.000 đ).

7- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia

8- Tài sản hình thành sau đầu tư:

- Nhà 02 tầng cấp III, diện tích 313 m2; tường rào, cổng ngõ dài 41 m; sân bê tông diện tích 271 m2; nhà để xe và điện ngoài nhà.

- Giá trị: 581.173.000 đ

- Tài sản lưu động bàn giao đưa vào sử dụng: Không

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Nam Phương và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT , K9 (7b).

Nguyễn Thị Thanh Bình