### ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                               

Số: 2561/QĐ-CTUBND                      Quy Nhơn, ngày  23  tháng 8  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH

V/v  phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số      /TT-STC ngày   /8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1- Tên công trình: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

2- Hạng mục: - Nhà khám đa khoa – Nhà Hành chính

- Nhà điều trị 30 giường (Nội – Nhi - Ngoại - Sản)

3- Địa điểm xây dựng: Huyện Vĩnh Thạnh

4- Chủ đầu tư: Sở Y tế

5- Đơn vị thi công:	 DNTN Nam Ngân

6- Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/9/2001 đến ngày 28/5/2002

7- Tổng vốn đầu tư thực hiện:			2.455.043.000 đ

(Hai tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, bốn mươi ba ngàn đồng)

Trong đó:	- Xây lắp			:	2.281.205.000 đ

- KTCB khác		:	  173.838.000 đ

(KTCB khác gồm:

+ Lập DA khả thi		:	    20.637.000 đ

+ Khảo sát			:	      5.620.000 đ

+ Thiết kế phí		:	     73.005.000 đ

+ Chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu:

:	      7.661.000 đ

+ Phí bảo hiểm xây lắp	:	      8.036.000 đ

+ Phí thẩm định dự án	:	      1.302.000 đ

+ Thẩm định TKDT	:	      3.662.000 đ

+ Giám sát thi công	:	    29.860.000 đ

+ Ban QLDA		:	    20.478.000 đ

+ Thẩm tra quyết toán	:	      3.577.000 đ).

8- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

9- Tài sản hình thành sau đầu tư:

- Số lượng:	+ 01 Nhà khám đa khoa – Nhà hành chính

+ 01 Nhà điều trị 30 giường

- Giá trị:	2.455.043.000 đ

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Chủ doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PCT Ng. T. Thanh Bình

- Lưu: VT , K9 (7b).

Nguyễn Văn Thiện