### ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                          

Số: 2690/QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày 07 tháng 9  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH

V/v  phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Hạng mục: Nhà lây (2 đơn nguyên A và B)

Công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1836/TT-STC ngày   31/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1- Tên công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

2- Hạng mục: Nhà lây (2 đơn nguyên)

3- Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ

4- Chủ đầu tư: Sở Y tế

5- Đơn vị thi công:	 Công ty Cổ phần xây dựng Bình Định

6- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2001 đến ngày 21/7/2002

7- Tổng vốn đầu tư thực hiện:			507.416.000 đ

(Năm trăm lẻ  bảy triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng)

Trong đó:	- Xây lắp			:	480.390.000 đ

- KTCB khác		:	  27.026.000 đ

(KTCB khác gồm:

+ Lập báo cáo đầu tư	:	 1.052.000 đ

+ Khảo sát, thiết kế phí	:	12.358.000 đ

+ Giám sát công trình	:	  7.574.000 đ

+ Thẩm định TKDT	:	  1.090.000 đ

+ Chi phí Ban QLCT	:	  3.760.000 đ

+ Thẩm tra quyết toán	:           1.192.000 đ).

8- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

9- Tài sản hình thành sau đầu tư:

- Nhà 01 tầng khung BTCT, diện tích 400,00 m2.

- Giá trị:	507.416.000 đ

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Bình Định và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT , K9 (7b).

Nguyễn Thị Thanh Bình