### ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                          

Số: 2921 /QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày 29   tháng 9  năm  2005

## QUYẾT ĐỊNH

V/v  phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Hạng mục: Nhà kỹ thuật

Công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2007/TT-STC ngày   26/9/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1- Tên công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

2- Hạng mục: Nhà kỹ thuật

3- Địa điểm xây dựng: thành phố Quy Nhơn

4- Chủ đầu tư: Sở Y tế

5- Đơn vị thi công:	 Công ty Phát triển kỹ thuật XD- Tổng Công ty XD

6- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/5/2001 đến ngày 08/1/2002

7- Tổng vốn đầu tư thực hiện:			1.643.984.000 đ

(Một tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn  đồng)

Trong đó:	- Xây lắp			:	926.944.000 đ

- Thiết bị			:	643.973.000 đ

- Chi khác			:	  73.067.000 đ

(KTCB khác gồm:

+ Lập báo cáo đầu tư	:	 9.490.000 đ

+ Khảo sát, thiết kế phí	:	31.709.000 đ

+ Giám sát công trình	:	 12.734.000 đ

+ Bảo hiểm công trình	:	   3.063.000 đ

+ Thẩm định TKDT	:	   1.155.000 đ

+ Chi phí Ban QLCT	:	 12.000.000 đ

+ Thẩm tra quyết toán	:            2.916.000 đ).

8- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

9- Tài sản hình thành sau đầu tư:

- Nhà cấp 2, 02 tầng khung BTCT, diện tích 572,00 m2.

- Giá trị:	1.643.984.000 đ

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Giám đốc Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT , K9 (7b).

Nguyễn Thị Thanh Bình