ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                

Số: 111/QĐ-CTUBND                       Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2010

## QUYẾT ĐỊNH

###### Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

###### Công trình: Trụ sở làm việc Huyện ủy Vĩnh Thạnh

——————————————————

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 59/TTr-STC-TCĐT ngày 14/01/2010,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Trụ sở làm việc Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

2. Địa điểm xây dựng: thôn Định Tố, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh.

3. Chủ đầu tư: Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

4. Đơn vị thi công: Công ty Xây dựng 79.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/12/2002 đến ngày 03/11/2006.

6. Tổng vốn đầu tư thực hiện:	2.429.944.000 đồng.

(Hai tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn

đồng)

- Xây lắp:	2.171.741.000 đồng.

- Thiết bị:	125.542.000 đồng.

- KTCB khác:	132.661.000 đồng.

(KTCB khác gồm:

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi:	11.989.000 đồng.

+ Thiết kế - Dự toán:	51.250.000 đồng.

+ Thẩm định thiết kế dự toán:	3.189.000 đồng.

+ Khảo sát địa chất:	6.270.000 đồng.

+ Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT:	6.103.000 đồng.

+ Giám sát thi công:	28.162.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án:	16.404.000 đồng.

+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	9.294.000 đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư:

a). Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt: Ngân sách nhà nước.

b). Thanh toán đến ngày lập báo cáo QT: 2.421.782.000 đồng, từ nguồn Ngân sách tỉnh.

c). Vốn cần cấp tiếp: 8.162.000 đồng (kiến thiết cơ bản khác).

8. Số lượng, giá trị tài sản cố định, tài sản lưu động bàn giao:

- Tài sản cố định bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Tổng diện tích đất xây dựng: 6.400 m2, bao gồm nhà làm việc 2 tầng (diện tích: 710 m2), hệ thống điện trong nhà, hệ thống chống sét, tường rào cổng ngõ (dài 240m), gara ôtô và mô tô 2 bánh (diện tích 150 m2), xây dựng vườn giao thông công trình (diện tích 5.022 m2).

+ Giá trị: 2.429.944.000 đồng.

- Tài sản lưu động bàn giao đưa vào sử dụng: Không.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bàn giao và quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Giám đốc Công ty Xây dựng 79 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, K17.

Lê Hữu Lộc