UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                 

Số:    259  /QĐ - CTUBND           Quy Nhơn, ngày  14   tháng  02  năm  2006

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trụ sở làm việc Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ,

huyện Hoaì  Ân

### 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 178/TC-STC ngày 09/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1/ Tên công trình:  Trụ sở làm việc Công an Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Nhơn

2/ Hạng mục: Nhà  làm việc 1 tầng.

3/ Địa điểm : Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân

4/ Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bình Định

5/ Đơn vị thi công:  Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tín Nghĩa

6/ Nguồn vốn: Ngân sách cấp

7/ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 10/2003 đến ngày 20/01/2004

8/ Vốn đầu tư thực hiện:            247.771.000đồng

(  Hai trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mưoi mốt ngàn đồng chẵn ).

Trong đó: -      Xây lắp                        :       234.310.000đồng

-      KTCB khác                 :         13.461.000đồng

(  KTCB khác bao gồm:

+ Lập báo cáo đầu tư                   :                6.233.000 đồng

+ Thiết kế - dự toán                     :                6.559.000 đồng

+ Giám sát thi công                     :                3.838.000 đồng

+ Ban QLDA                               :                1.906.000đồng

+ Thẩm tra quyết toán                 :                  535.000 đồng

9/ Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành

- Tài sản cố định bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Số lượng:      Xây dựng mới nhà 1 tầng. S xây dựng 252 m2

+ Giá trị:     247.771.000đồng

- Tài sản lưu động bàn giao đưa váo sử dụng: Không

Điều 2.  Chủ đầu tư ổ chức việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Giám đốc Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tín Nghĩa,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

- Lưu: VT, K11(vs)

Nguyễn  Thị Thanh Bình