UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________

# Số: 2054 /QĐ-CTUBND

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

# Quy Nhơn, ngày 27   tháng 7 năm 2005

# QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v phê duyệt thiết kế – dự toán

Công trình: HTKT Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân

Thành phố Qui Nhơn (Giai đoạn 2, 3)

__________________________________________________

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Xây dựng đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố theo văn bản số 26/2003/L-CTN ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;

- Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng dự án đầu tư công trình;

- Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP  ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng Bình Định tại Báo cáo kết quả thẩm định số 192/TĐ-SXD ngày 12/07/2005 về việc đề nghị phê duyệt thiết kế – dự toán công trình HTKT khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân (giai đoạn 2, 3), thành phố Qui Nhơn;

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt thiết kế-dự toán công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1.Tên công trình: HTKT khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân thành phố Qui Nhơn (giai đoạn 2, 3)

- Hạng mục: Hệ thống đường giao thông nội bộ

2.Địa điểm xây dựng: Khu vực 7-Phường Bùi Thị Xuân-Thành phố Qui Nhơn

3. Chủ đầu tư: Ban GPMB và Xây dựng khu TĐC các KCN Bình Định

4.Qui mô, kết cấu chủ yếu của công trình:

Công trình HTKT khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân thành phố Qui Nhơn (giai đoạn 2, 3) được thiết kế theo qui mô sau:

-Tổng chiều dài tuyến L=2.485,5 m.

trong đó: +Giai đoạn 2: Gồm 08 tuyến đường, chiều dài 1602,9m

+Giai đoạn 3: Gồm 05 tuyến đường, chiều dài   882,6m

-Nền mặt đường, bó vỉa qui mô xây dựng theo hồ sơ qui hoạch được duyệt.

-Kết cấu mặt đường gồm 03 lớp:

+Lớp 1: Bê tông nhựa hạt trung dày 4cm.

+Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20 cm

+Lớp 3: Cấp phối đất sỏi đồi đầm chặt K98 dày 30cm

-Bê tông bó vỉa BT M200 đá 2x4.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế do Xí nghiệp tư vấn xây dựng 508 lập).

5.Dự toán duyệt:				3.557.067.000 đồng

(Ba tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Trong đó: -Xây lắp		:	3.108.693.000 đồng

-Chi khác	:	   278.990.000 đồng

-Dự phòng	:	   169.384.000 đồng

6.Nguồn vốn: 	+Vốn ngân sách

+Vốn thu từ cấp quyền sử dụng đất của các hộ

7.Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

8.Thời gian thực hiện: 	   Năm 2005

9.Tỏ chức thực hiện: 	   Theo Quy chế đấu thầu

Điều 2: Bản thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình xây dựng được duyệt làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư, triển khai các bước tiếp theo của quá trình đầu tư xây dựng; Việc thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Định, Trưởng ban Ban quản lý dự án các KCN Bình Định, Ban GPMB và Xây dựng khu TĐC các KCN Bình Định và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

CH? T?CH ?Y BAN NHÂN DÂN T?NH

Nơi nhận:

-Như điều 3

-CT, PCT UBND Trịnh Hồng Anh

-Lưu VP- K7, K14(TK,13b)

Vũ Hoàng Hà