ñy ban nh©n d©n                       céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh b×nh ®Þnh                                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                                 

Số:  125  /TB - UBND                       Bình Định, ngày 16  tháng  9  năm 2011

## TH¤NG  B¸O

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng

tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án Khu du lịch

khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội

______________________

Ngµy 12/9/2011 t¹i trụ sở UBND xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết các tồn tại vướng mắc đối với dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (dưới đây gọi tắt là Khu du lịch Vĩnh Hội). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải và nhà đầu tư (Công ty TNHH Một thành viên Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ). Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và nhà đầu tư báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Để có cơ sở theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dự án Khu du lịch Vĩnh Hội, đồng ý chủ trương cho thành lập Ban chỉ đạo dự án Khu du lịch Vĩnh Hội do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế làm Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo các sở, ban liên quan, UBND huyện Phù Cát, Công an huyện Phù Cát và UBND các xã Cát Hải, Cát Tiến làm thành viên. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan để thống nhất danh sách Ban chỉ đạo (BCĐ), Tổ công tác trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, giao Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch và dự kiến phân công nhiệm vụ công việc và thời gian cụ thể cho từng công việc, thành viên BCĐ, Tổ công tác, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đồng ý chủ trương hỗ trợ phần chênh lệch giữa Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu kinh tế Nhơn Hội và Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu du lịch Vĩnh Hội đối với 57 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình đường nắn ĐT 639. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải làm việc với các hộ dân liên quan nêu trên để phổ biến quán triệt, hướng dẫn kê khai, xác nhận cụ thể làm cơ sở bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền cho các hộ nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đồng ý chủ trương cho tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu du lịch Vĩnh Hội và lập phương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể và chi tiết của dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và chính quyền địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương nêu trên đến các hộ dân trước khi tổ chức thực hiện.

3. Giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Hải khẩn trương có văn bản thông báo cụ thể đến từng trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, cơi nới, sửa chữa, xây dựng nhà cửa, tường rào, cổng ngõ… trái phép tại khu vực đã quy hoạch dự án Khu du lịch Vĩnh Hội đều không được bồi thường thiệt hại phần vi phạm và yêu cầu nhân dân địa phương chấp hành nghiêm túc các chủ trương quy định của Nhà nước, không được lấn chiếm đất đai, sửa chữa, xây dựng các công trình trái phép trên đất đã quy hoạch khu du lịch; tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế các trường hợp vi phạm và theo dõi quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp đang có biểu hiện lấn chiếm, trồng cây, xây cất nhà cửa trái phép theo quy định của pháp luật.

4. Giao UBND xã Cát Hải thành lập Tổ công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, mùa vụ để thực hiện việc rà soát, xác nhận kịp thời cho các hộ gia đình liên quan tại địa phương theo quy định hiện hành nhằm phục vụ kịp thời công tác kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất BCĐ để xem xét giải quyết theo quy định.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, tái định cư dự án Khu du lịch Vĩnh Hội một cách cụ thể, chi tiết và phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng đến từng bộ phận liên quan và quy định cụ thể thời gian triển khai, thời gian hoàn thành cho từng công việc để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án theo đúng tiến độ quy định. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tổ chức họp trực báo, giao ban theo định kỳ để nắm tình hình và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu du lịch Vĩnh Hội đã phê duyệt đối với công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các hộ dân giao trả mặt bằng, di dời đến khu tái định cư. Thực hiện cấp chi phí cho các thành viên BCĐ và Tổ công tác trong thời gian công tác tại hiện trường.

6. Giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo thực hiện việc lập phương án và tổ chức cưỡng chế 08 hộ dân lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà cửa trái phép trên đường dẫn vào các Khu tái định cư Cát Tiến (tại thôn Phương Phi và thôn Phú Hậu) trong tháng 9/2011.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng điện, nước đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, sớm hoàn thành các hạng mục cấp điện, cấp nước tại các Khu tái định Cát Tiến để phục vụ kịp thời cho công tác di dời, xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại các khu tái định cư nêu trên.

8. Về đề nghị trích 01 phần trong quỹ đất dự phòng 5% của xã Cát Tiến để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa, di dời đến các Khu tái định Cát Tiến nhằm giúp các hộ nêu trên sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư, giao UBND huyện Phù Cát làm việc với UBND xã Cát Tiến và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

9. Đồng ý chủ trương giao UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư xây dựng các công trình trường tiểu học, trường mẫu giáo và trụ sở thôn tại Khu tái định cư Cát Tiến để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và học tập của con em các hộ gia đình tại khu tái định cư.

10. Nhà đầu tư (Công ty TNHH Một thành viên Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ) khẩn trương hoàn chỉnh Đề án nguồn nhân lực phục vụ Khu du lịch Vĩnh Hội, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, thỏa thuận; sau đó phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các hộ dân để thực hiện theo đúng đề án đã đề ra.

11. Trong tháng 9/2011, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ thiết kế cơ sở và bản cam kết về tiến độ triển khai dự án Khu du lịch Vĩnh Hội cho Ban Quản lý Khu kinh tế để kiểm tra, trước khi báo cáo BCĐ trong phiên họp sắp đến. Lưu ý, trong quý 1/2012, nhà đầu tư phải khởi công xây dựng ít nhất một đơn nguyên (khách sạn) theo Quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã phê duyệt.

12. Trong tháng 10/2011, nhà đầu tư phải tạm ứng trước (đợt 1) cho ngân sách tỉnh số tiền 30 tỷ đồng để phục vụ kịp thời cho công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Khu du lịch Vĩnh Hội và phải có cam kết gửi UBND tỉnh chịu trách nhiệm tạm ứng đủ số vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án theo phương án chi tiết đã phê duyệt. Số tiền tạm ứng nêu trên sẽ được trừ dần vào tiền thuê đất của dự án.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

TL.CHỦ TỊCH

N¬i nhËn:                                                                                KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                                 	 PHÓ VĂN PHÒNG

- Các cơ quan dự họp;

- UBND xã Cát Tiến;

- LĐVPUBND tỉnh;

- Lu: VT, K6, K7 (18b).

Lê Nhuận