TỈNH UỶ BÌNH ĐỊNH                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BCS ĐẢNG UBND TỈNH                                                

                                        Quy Nhơn, ngày   02  tháng  12  năm 2005                       Số:  218    /TTr- BCS

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh

đối với Nhà máy Bia liên doanh Quy Nhơn

__________

Kính gửi:  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVI) về việc liên doanh đầu tư Nhà máy sản xuất bia heineken tại Bình Định, vừa qua Nhà máy Bia Việt Nam và Công ty Bia Quy Nhơn đã xúc tiến triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm 02 phương án kinh doanh với chu trình đầu tư trong vòng 10 năm (2006-2015). Dự án nêu trên đã được các sở, ngành liên quan thẩm định. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin được báo cáo tóm tắt và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung chủ yếu có liên quan đến dự án liên doanh nêu trên, cụ thể như sau:

- Về phương án 1: Tổng vốn đầu tư nhà máy khoảng 445 tỷ đồng Việt Nam, trong đó đầu tư mới dây chuyền thiết bị sản xuất bia Heineken và bia Tiger khoảng 336 tỷ đồng (tương đương khoảng 21 triệu USD). Vốn góp theo điều lệ là 162,5 tỷ đồng, trong đó phía Công ty Bia Quy Nhơn góp 65 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40%), Nhà máy Bia Việt Nam góp 97,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 60%). Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, Nhà máy liên doanh sẽ sản xuất các loại bia có nhãn hiệu Lowen, Quy Nhơn và một số nhãn hiệu khác. Riêng bia Heineken và bia Tiger sẽ sản xuất vào năm 2009. Trong 10 năm đầu, Nhà máy sẽ nộp ngân sách (thuế tiêu thụ đặc biệt) khoảng 1.146 tỷ đồng và dự kiến lỗ khoảng 104 tỷ đồng.

- Về phương án 2:  Dự án được phân kỳ đầu tư thành 03 giai đoạn:

+ Giai đoạn 2006-2009: Tổng vốn đầu tư khoảng 61,5 tỷ đồng, chủ yếu nâng công suất nhà máy từ 20 triệu lít/năm lên 30 triệu lít/năm và tiếp tục duy trì, sản xuất các loại bia Lowen và Quy Nhơn.

+ Giai đoạn 2010-2011: Tổng vốn đầu tư khoảng 127,6 tỷ đồng. Tiếp tục nâng công suất từ 30 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm. Sản xuất các loại bia Lowen, Quy Nhơn và một số loại bia khác của Nhà máy Bia Việt Nam.

+ Giai đoạn 2012-2015: Nâng công suất nhà máy từ 50 triệu lít/năm lên

70 triệu lít/năm, đồng thời tiến hành đầu tư mới dây chuyền thiết bị sản xuất bia Tiger và bia Heineken với tổng vốn đầu tư khoảng 336 tỷ đồng. Sản lượng bia Tiger và bia Heineken trong giai đoạn này, dự kiến mỗi năm sản xuất khoảng 20 triệu lít.

Theo phương án 02, trong 10 năm đầu, nhà máy thu lãi khoảng 97 tỷ đồng VN và nộp ngân sách (thuế tiêu thụ đặc biệt) khoảng 1.042 tỷ đồng.

Như vậy cả hai phương án đầu tư nêu trên đều không đảm bảo tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVI) tại Thông báo Kết luận số 238-TB/TV ngày 19/8/2005 là chậm nhất đến cuối năm 2007, nhà máy liên doanh phải sản xuất được bia Tiger và bia Heineken. Tuy nhiên, do dự án liên doanh đầu tư với quy mô lớn, phía đối tác thật sự mong muốn được hợp tác đầu tư lâu dài với Công ty Bia Quy Nhơn và liên doanh này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương. Do đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhận thấy phương án 02 tuy tiến độ đầu tư có chậm nhưng nhà máy sản xuất có hiệu quả, lại phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên, nhất là vấn đề tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động ít bị xáo trộn.

Vì vậy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chọn phương án 2, kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét cho chủ trương để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

TM. BCS ĐẢNG UBND TỈNH

Nơi nhận:                                                                                           BÍ THƯ

- Như trên

- Lưu BCS, K6 (25b).

# Vũ Hoàng Hà