UỶ BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________                                                    __________________

Số: 30 /TB-UBND                                      Quy Nhơn, ngày 28  tháng  3  năm 2006

# THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện tại buổi họp giao ban UBND tỉnh ngày 24/3/2006 về nhiệm vụ trọng tâm tuần đến



Ngày 24/3/2006, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND tỉnh. Tham dự họp giao ban có đồng chí Phạm Bá, tư vấn của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 18/3/2006 đến ngày 23/3/2006) và sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện đã chỉ đạo công tác trọng tâm tuần đến như sau:

1- Về sản xuất nông lâm, ngư nghiệp:

1.1- Cục Thống kê phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố điều tra năng suất lúa Đông xuân báo cáo UBND tỉnh.

2.2 - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Đông xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè, lưu ý không bố trí cơ cấu giống lúa thuần Trung Quốc, giống lúa bị nhiễm rầy; tiếp tục phối hợp các địa phương chỉ đạo triển khai trồng mía, dứa, mỳ đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

- Phối hợp UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xử lý triệt để bệnh LMLM ở gia súc gắn với phòng chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng và triển khai các dự án lâm nghiệp trên địa bàn bảo đảm tiến độ, trong đó lưu ý đôn đốc công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân tham gia các dự án lâm nghiệp (Dự án WB3, KFW6).

- Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư công trình thuỷ lợi bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình đã ghi trong kế hoạch năm 2006 để triển khai thi công nhằm đảm bảo vượt lũ trước ngày 30/8/2006; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thi công các công trình chuyển tiếp đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

1.3- Sở Thuỷ sản chỉ đạo rà soát toàn bộ diện tích nuôi tôm và phân loại (diện tích thả sớm trước lịch thời vụ, diện tích mặt nước nuôi tôm bị ô nhiễm, diện tích thả tôm chưa qua kiểm dịch…) để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

2- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tài chính, thương mại:

2.1- Sở Công nghiệp phối hợp các sở ban liên quan rà soát tình hình sản xuất các doanh nghiệp, đánh giá nguyên nhân sản xuất giảm sút trong thời gian qua để đề xuất biện pháp tháo gỡ. Trong đó, lưu ý, phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Hiệp hội và chế biến gỗ, các cơ quan liên quan làm việc với các doanh nghiệp chế biến gỗ bàn biện pháp đẩy mạnh sản xuất, chế biến mặt hàng đồ gỗ nội thất đáp ứng nhu cầu thị trường.

2.2- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình mua nguyên liệu của Công ty cổ phần Đường; chỉ đạo Công ty có biện pháp đẩy mạnh mua nguyên liệu đảm bảo đạt 240.000 tấn trong vụ sản xuất năm 2006.

2.3- Ban Quản lý các Khu công nghiệp khẩn trương phối hợp các sở liên quan và UBND huyện Phù Cát hoàn thành quy hoạch khu công nghiệp Hoà Hội, Cát Khánh để xúc tiến triển khai; lưu ý khi quy hoạch khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng khu công nghiệp Cát Khánh phải phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị chung toàn tỉnh (Cát Khánh thành đô thị loại V).

2.4- Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội xúc tiến các bước để triển khai các công trình: Đường trục khu kinh tế Nhơn Hội, Khu tái định cư Nhơn Phước, Khu công nghiệp Nhơn Hội đảm bảo thời gian quy định; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội hàng tuần (vào chiều thứ 5 hàng tuần) cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

2.5- Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị về tiến độ xây dựng Khu chung cư cao tầng D3, thành phố Quy Nhơn, nếu hết tháng 3/2006 không tiến hành khởi công đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất trình UBND tỉnh.

2.6- Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, các ngành liên quan đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách đảm bảo nhu cầu chi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy mạnh bán đấu giá Quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách.

3- Về văn hoá - xã hội, nội chính:

3.1- Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp các ngành liên quan, UBND huyện Tây Sơn khẩn trương xây dựng kịch bản chương trình Fetival 2007 Đống Đa, Tây Sơn báo cáo UBND tỉnh.

3.2- Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Quy Nhơn kiểm tra, có biện pháp xử lý các đối tượng côn đồ tại Cảng Quy Nhơn; tiếp tục phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai đợt ra quân giữ gìn trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./.

TL- CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ VĂN PHÒNG

- TT Tỉnh ủy (thay báo cáo);

- TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Đ/c Phạm Bá và  đ/c Trần Ngoạn;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo VP, TT. HĐTĐ-KT; CV, P. NV, TD;

- Lưu VT, K3.

Nguyễn Đức Thi