ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 / TTr - UBND                             Quy Nhơn,  ngày 23  tháng 01 năm  2006

TỜ TRÌNH

V/v xin Thẩm định thiết kế cơ sở (Giai đọan 1)

Dự án: Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải

Tiểu dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi:     Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ công văn số 68/TTg-CN ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép đầu tư Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;

UBND tỉnh Bình Định trình thẩm định thiết kế cơ sở (giai đoạn 1) Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chính sau:

- Tên dự án: Dự án Vệ sinh Môi trường các thành phố Duyên hải

Tiểu dự án VSMT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giai đoạn 1.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

- Cơ quan tư vấn: Công ty Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

- Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Mục tiêu dự án:

-  Giảm thiểu thiệt hại do úng ngập gây ra cho thành phố Quy Nhơn thông qua việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa.

-  Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sức khoẻ cho người dân thành phố thông qua việc xây dựng, cải tạo, mở rộng hệ thống thu gom nước thải, đề xuất cải thiện điều kiện vệ sinh hộ gia đình thông qua quỹ quay vòng.

-  Hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực thu gom và vận chuyển chất thải rắn thông qua việc mua sắm các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển.

-  Nâng cao năng lực làm việc của hệ thống thoát nước thông qua việc mua sắm bổ sung các loại thiết bị phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng. Tăng cường năng lực quản lý cho Công ty Môi trường Đô thị, Công ty cấp thoát nước, Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chuẩn bị Dự án VSMT thành phố Quy Nhơn.

-  Góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố.

- Diện tích chiếm đất:					582.300 m2

Trong đó:	Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn:	572.800 m2

Diện tích đất thu hồi tạm thời	   9.500 m2

- Các hạng mục của dự án thực hiện trong giai đoạn I:

  - Hạng mục 1:  Thoát nước và thu gom nước thải.

- Cải tạo hệ thống cống chung hiện có và xây dựng mới các tuyến thoát nước mưa trong khu vực trung tâm Thành phố.

- Nạo vét, cải tạo và làm đường quản lý xung quanh hồ điều hoà Bàu Sen để nâng cao năng lực điều hoà nước mưa của hồ.

- Xây dựng các tuyến cống bao, giếng tách, trạm bơm để thu gom nước thải không cho xả trực tiếp ra vịnh Quy Nhơn và hồ Bàu Sen.

- Xây dựng các cửa xả, lắp đặt cống ngăn triều nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước

  - Hạng mục 2:  ( thực hiện trong giai đoạn 2)

  - Hạng mục 3:  Quản lý chất thải rắn

Cung cấp trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải để mở rộng địa bàn thu gom đến toàn bộ các khu vực của thành phố Quy Nhơn và bán đảo Phương Mai thông qua các trạm trung chuyển rác.

  - Hạng mục 4: Tái định cư và giải phóng mặt bằng

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư khoảng 5ha khu vực phường Nhơn Bình để giai đoạn 2 di dời khoảng 200 hộ dân phục vụ xây dựng công trình.

  - Hạng mục 5: Quỹ quay vòng cải  thiện vệ sinh hộ gia đình và chương trình vệ sinh trường học.

- Các hộ dân có thể vay tiền từ Quỹ quay vòng (tối đa 4 triệu đồng/hộ) để thực hiện công tác đầu nối hệ thống nước thải trong nhà vào hệ thống cống chung của thành phố;

- Chương trình vệ sinh trường học nhằm hỗ trợ các trường học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh và thực hiện công tác đấu nối vào hệ thống cống chung của thành phố.

  - Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và Hỗ trợ thực hiện dự án

- Tăng cường năng lực cho Công ty Môi trường Đô thị và Công ty Cấp thoát nước để quản lý vận hành, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả khi công trình đưa vào sử dụng.

- Tăng cường hệ thống quản lý thông tin (MIS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS), hỗ trợ kỹ thuật và vận hành cho Công ty Môi trường đô thị và Công ty Cấp thoát nước.

- Tăng cường năng lực cho các sở, ban, ngành chủ chốt của tỉnh để thực hiện dự án.

- Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Quản lý dự án.

- Hỗ trợ chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tiến hành đánh giá lập kế hoạch và hỗ trợ cho khu vực tư nhân tham gia bảo vệ môi trường.

- Thời gian thực hiện (giai đoạn I): Từ năm 2007 đến năm 2011.

- Tổng mức đầu tư:			56.710.825 USD

| Khoản mục chi phí | Chi phí (USD) |  |  | Phân bổ nguồn vốn (USD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G.đoạn 1 | G.đoạn 2 | Tổng cộng | IDA | PHRD2 | GEF | Đối ứng |
| Hạng mục 1: Kiểm soát úng lụt, thoát nước và thu gom nước thải | 7,256,650 | 13,529,248 | 20,785,898 | 18,755,608 |  |  | 2,030,290 |
| Hạng mục 2: Trạm xử lý nước thải (TXLNT) |  | 10,938,500 | 10,938,500 | 5,344,650 |  | 4,500,000 | 1,093,850 |
| Hạng mục 3: Quản lý chất thải rắn | 720,000 | 4,711,000 | 5,431,000 | 5,156,275 |  |  | 274,725 |
| Hạng mục 4: TĐC và giải phóng mặt bằng | 3,517,100 |  | 3,517,100 | 1,242,000 |  |  | 2,275,100 |
| Hạng mục 5: Chương trình vệ sinh hộ gia đình và trường học | 196,000 | 448,912 | 644,912 | 644,912 |  |  |  |
| Hạng mục 6: Tăng cường năng lực | 3,386,000 | 3,146,000 | 6,532,000 | 3,977,000 | 1,455,000 |  | 1,100,000 |
| Tổng cộng phí cơ bản | 15,075,750 | 32,773,660 | 47,849,410 | 35,120,445 | 1,455,000 | 4,500,000 | 6,773,965 |
| Dự phòng phí | 1,149,375 | 2,917,875 | 4,067,250 | 3,049,853 |  | 450,000 | 567,396 |
| Thuế VAT 10% | 1,253,402 | 3,540,762 | 4,794,165 |  |  |  | 4,794,165 |
| Tổng cộng | 17,478,527 | 39,232,297 | 56,710,825 | 38,170,298 | 1,455,000 | 4,950,000 | 12,135,526 |
| Tỉ trọng vốn (%) | 31% | 69% |  | 67% | 3% | 9% | 21% |

- Nguồn vốn: Vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt nam

- Hình thức quản lý dự án:

- UBND tỉnh Bình Định là Chủ đầu tư dự án, là người quản lý nguồn vốn cấp và nguồn vốn vay phải trả. UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, theo Luật Xây dựng.

- Ban quản lý dự án sẽ quản lý mọi vấn đề liên quan đến việc thực thi dự án dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo dự án.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Thiết kế cơ sở  hạng mục 1- Thoát nước và thu gom nước thải và uỷ quyền cho Sở Xây dựng Bình Định thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục còn lại của Tiểu dự án./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT UBND tỉnh - Ban CB DA VSMT Quy Nhơn; - Lưu VT, K14(5b). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thanh Bình |
| --- | --- |