UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

Số:          /UBND-NN                         Quy Nhơn, ngày          tháng  6   năm 2005

V/v chặn dòng hồ chứa nước Quang Hiển, tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Công trình hồ chứa nước Quang Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2003 phục vụ cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên do có một số khó khăn trong thi công, nên đến nay các điều kiện kỷ thuật mới bảo đảm chặn dòng. UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị  Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép chặn dòng hồ chứa nước Quang Hiển vào trung tuần tháng 6 năm 2005 tại văn bản số 1255/UB-NN ngày 26/5/2005.

Hồ chứa nước Quang Hiển với nhiệm vụ tưới 420 ha đất canh tác cho khu hưởng lợi là đất đai canh tác của đồng bào dân tộc miền núi xã Canh Hiển, huyện Vân Canh rất khó khăn về nước tưới; mong ước của Đảng bộ và UBND huyện Vân Canh đã nhiều lần đề nghị sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, nhất là trong thời điểm hạn hán hiện nay.

Hiện nay dòng chảy qua công trình không đáng kể, rất thuận lợi cho việc chặn dòng; nếu không chặn dòng trong tháng 6 năm 2005 thì việc phát huy hiệu quả công trình sẽ chậm lại một năm. UBND tỉnh Bình Định đã làm việc với các B thi công nhưng các B hiện nay không có kinh phí để thi công chặn dòng, trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét cân đối kinh phí bổ sung năm 2005 và cho phép chặn dòng trong tháng 6/2005 để các đơn vị thi công có điều kiện thi công vượt lũ an toàn.

UBND tỉnh Bình Định rất mong sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của đồng chí Bộ trưởng ./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận:

- Như trên

- Văn phòng Chính phủ

- TTr Phạm Hồng Giang

- CT UBND tỉnh

- Vụ Kế hoạch- Bộ NNPTNT

- Cục QLXD CT – Bộ NNPTNT

- Sở NN-PTNT

- Lưu VP + K10(7b).

Nguyễn Văn Thiện