ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    TL

Số:  1549  /UBND - TM                            Quy Nhơn, ngày  01   tháng 7  năm  2005

V/v lộ trình thực hiện dự án Trung Lương và dự án Hải Giang

- Kính gửi:  Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị

- UBND tỉnh Bình Định đã nhận được văn bản số 162/CV-VMĐT ngày 17/6/2005 v/v xin gia hạn Thiết kế quy hoạch Dự án Hải Giang và văn bản số 155/CV-VMĐT ngày 9/6/2005 v/v lộ trình thực hiện dự án tại Trung Lương của Công ty TNHH Văn minh đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- - Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Lương để sớm khởi công xây dựng công trình.

- - Đồng ý với việc gia hạn của Công ty TNHH Văn minh đô thị tại  văn bản số 162/CV-VMĐT ngày 17/6/2005 v/v xin gia hạn Thiết kế quy hoạch Dự án Hải Giang và đề nghị Công ty tập trung triển khai thực hiện hoàn thành bước lập đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết Dự án Hải Giang trong tháng 9/2005 và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc tiếp theo.

- UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Văn minh đô thị trong quá trình thực hiện các dự án nêu trên tại tỉnh Bình Định./.

- KT- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Nơi nhận:                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- CT, PCT Trịnh Hồng Anh

- BCB Dự án KKT Nhơn Hội

- UBND TP QN

- Các Sở KH&ĐT, XD, TN&MT, TM&DL

- CVP, PVP T.T.Kết

- Lưu VP, K2 (13 b)

Trịnh Hồng Anh