ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

Số:   297  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  31  tháng 01  năm 2005

QUYẾT  ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán

Công trình: Hồ chứa nước Hà Nhe (Dự án di dân và tái định cư

hồ Định Bình)

Hạng mục: Đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ và công trình phụ trợ

Địa điểm xây dựng: Khu tái định cư Đồng Binh - Hà Nhe,

xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng:

Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình tại Tờ trình số 01/TT-BQL ngày 21/01/2005 và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 141/SNN-TL ngày 27/01/2005,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Hà Nhe

Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và công trình phụ trợ

2. Địa điểm XD: Khu tái định cư Đồng Binh - Hà Nhe xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA DD và TĐC hồ Định Bình

4. Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu: Không thay đổi so với Quyết định 7648/QĐ-UB ngày 25/8/2003 của UBND tỉnh.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế thi công.

6. Giá trị xây lắp điều chỉnh, bổ sung:

* Phát sinh tăng		:	339.281.000 đồng

* Phát sinh giảm		:	192.691.000 đồng

Giá trị xây lắp điều chỉnh, bổ sung:  146.590.000 đồng

7. Tổ chức thực hiện: Giao đơn vị trúng thầu tiếp tục thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để lập kế hoạch vốn và cấp phát vốn. Khi thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Mọi thay đổi về thiết kế và dự toán phải lập đầy đủ thủ tục thông qua cơ quan thẩm định để trình duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7648/QĐ-UB ngày 25/8/2003, Quyết định số 8040/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình và  Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện