ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

Số:   29   /QĐ-CTUB                            Quy Nhơn, ngày  06  tháng 01  năm 2005

# QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Hạng mục: Tường rào



CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 2605/TT-TC ngày 27/12/2004 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Tên công trình: Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Hạng mục: Tường rào

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn

3. Chủ đầu tư: UBND huyện An Nhơn.

4. Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ATT

5. Đơn vị thi công: DNTN Thương mại và xây dựng Bảo Thắng

6. Thời gian thực hiện: 4/2002 - 5/2002

7- Tổng vốn đầu tư thực hiện	: 24.248.000 đồng, trong đó:

- Xây lắp				: 22.758.000 đ

- Chi phí khác			:   1.490.000 đ

Trong chi phí khác bao gồm:

- Thiết kế phí			: 586.000 đ

- Chi phí giám sát thi công	: 240.000 đ

- Chi phí Ban quản lý		: 364.000 đ

- Phí thẩm tra phê duyệt QT	: 300.000 đ

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, địa phương và nhân dân đóng góp

9. Số lượng, giá trị tài sản cố định, tài sản lưu động bàn giao:

- Tài sản cố định bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Tường rào L=100m

+ Giá trị: 24.248.000 đồng

(hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

- Giá trị tài sản lưu động bàn giao: Không.

Điều 2.

- Chủ đầu tư chỉ đạo việc bàn giao, quản lý, sử dụng công trình đúng theo quy định của Nhà nước.

- Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan có liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

### KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

#### PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP + K8.

##### Nguyễn Thị Thanh Bình